Приложение

**Информация об исполнении постановления Администрации города Кургана № 8653 от 20.11.2012 г.**

**«Об утверждении муниципальной программы города Кургана «Основные направления**

**благоустройства территории города Кургана»**

**за 2019 год**

**1. Подпрограмма «Благоустройство и содержание магистральных улиц города»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование мероприятия | Информация о выполнении | | Ответственный  исполнитель | | Финансовое обеспечение | | | | | | | | | Выполнение, % |
| Источник финансирования | | Заплани  -ровано | | | Профинансировано | Освоено | | |
| **2. Строительство и реконструкция улично-дорожной сети города** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | Реконструкция путепровода  по пр. Машиностроителей, краткая характеристика объекта – 0,464 км | Заключен долгосрочный контракт на разработку ПСД с АО Институт «Гидростроймост – Санкт-Петербург». Срок исполнения контракта - сентябрь 2018 года. Работы выполнены.  По результатам аукциона заключен контракт с подрядной организацией, которая выполняет работы по ремонту путепровода. | | ДАСиЗО,  МКУ «УКС» | | бюджет Курганской области  Федеральный бюджет | | **11 962**  **270 000** | | | 11 962  270000 | 11 962  270000 | | | 100  100 |
| **2** | ул. Бурова-Петрова на участке  от ул. Гоголя до ул. Куйбышева | Оплата кредиторской задолженности на 01.01.2019 г. | | ДАСиЗО,  МКУ «УКС» | | бюджет города Кургана | | **891** | | | 870 | 891 | | | 100 |
| **3** | Реконструкция ул. Мостостроителей  Краткая характеристика  объекта – 3,0 км | Заключен договор на проведение госэкспертизы о достоверности сметной стоимости. Получено положительное заключение госэкспертизы надостоверность сметной стоимости. | | ДАСиЗО,  МКУ «УКС» | | бюджет города Кургана | | **20** | | | 20 | 20 | | | 100 |
| **4** | Реконструкция существующего моста и строительство нового моста через р. Черная на ул. Мостостроителей |  | | ДАСиЗО,  МКУ «УКС» | | бюджет города Кургана | | **98** | | | 98 | 98 | | | 100 |
| **5** | Подъездная автодорога к кладбищу Зайково (15 га) | По результатам аукциона заключен контракт с подрядной организацией ИП Скоров (г. Тюмень). Срок окончания работ 01.08.2020 г. | | ДАСиЗО,  МКУ «УКС» | | бюджет города Кургана | | **1 731** | | | - | - | | | 0 |
| **6** | Автодорога по ул. Мальцева (от ул. Алексеева до ул. Мостостроителей) | Заключен контракт № 59 от 22.07.2019 г. с АО «Введенское ДРСУ «Автодорстрой».  Выполнены работы по авторскому надзору по строительству автодороги по ул. Мальцева и проектные работы | | ДАСиЗО,  МКУ «УКС» | | Бюджет города Кургана | | **2 801** | | | - | 223 | | | 8,0 |
| бюджет Курганской области | | **7 487** | | | 7 450 | 7 450 | | | 99,5 |
| Федеральный бюджет | | **99 470** | | | 98 973 | 98 973 | | | 99,5 |
|  | Ливневая канализация в границах улиц Красина-К.Мяготина-Бажова и р.Тобол. Очистные сооружения ливневых стоков по ул. Карельцева |  | | ДАСиЗО,  МКУ «УКС» | | бюджет города Кургана | | **-** | | | - | - | | |  |
| **7** | ул. Калинина (от ул. Садовой) | По результатам аукциона заключен контракт с подрядной организацией ООО «Проектно-конструкторское бюро «Мегаполис». Срок окончания работ 27.04.2020 г. | | ДАСиЗО,  МКУ «УКС» | | бюджет города Кургана | | **2 449** | | | - | - | | | 0 |
| **8** | Строительство автодороги по  пр. Первомайскому | В ЕИС на сайте «Госзакупки» размещена документация для проведения аукциона на разработку проекта. Заключение контрактов состоится в январе 2020 года. | | ДАСиЗО,  МКУ «УКС» | | Бюджет города Кургана  бюджет Курганской области | | **5**  **5 282** | | | -  - | -  - | | | 0  0 |
| **9** | Автодорога по ул. Фарафонова от пр. Мальцева до пр. Первомайский | В ЕИС на сайте «Госзакупки» размещена документация для проведения аукциона на разработку проекта. Заключение контрактов состоится в январе 2020 года. | | ДАСиЗО,  МКУ «УКС» | | Бюджет города Кургана  бюджет Курганской области | | **6**  **6 208** | | | -  - | -  - | | | 0  0 |
| **10** | Строительство автодороги по ул. Витебского | В ЕИС на сайте «Госзакупки» размещена документация для проведения аукциона на разработку проекта. Заключение контрактов состоится в январе 2020 года. | | ДАСиЗО,  МКУ «УКС» | | Бюджет города Кургана  бюджет Курганской области | | **4**  **4 126** | | | -  - | -  - | | | 0  0 |
| **11** | Строительство автодороги к 16 микрорайону | В ЕИС на сайте «Госзакупки» размещена документация для проведения аукциона на разработку проекта. Заключение контрактов состоится в январе 2020 года. | | ДАСиЗО,  МКУ «УКС» | | Бюджет города Кургана  бюджет Курганской области | | **4**  **4 316** | | | -  - | -  - | | |  |
|  |  | **ИТОГО по разделу:** | |  | | бюджет города Кургана  бюджет Курганской области  Федеральный бюджет | | **8 009**  **39 381**  **369 470** | | | **988**  **19 412**  **368973** | **1 232**  **19 412**  **368973** | | | **15,4**  **49,3**  **99,9** |
| **3. Капитальный ремонт и ремонт магистральных улиц, дорог (проезжей части улиц с ремонтом пешеходных зон)** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | ДРГХ,  МКУ «УДХ и Б» | | бюджет Курганской области | | \* | |  | | | \* | |  |
|  |  |  | | ДРГХ,  МКУ «УДХ и Б» | | бюджет города Кургана бюджет Курганской области | | \*  \* | |  | | | -  - | |  |
|  |  |  | | ДРГХ,  МКУ «УДХ и Б» | | бюджет города Кургана бюджет Курганской области | | \*  \* | |  | | | -  - | |  |
|  |  |  | | ДРГХ,  МКУ «УДХ и Б» | | бюджет города Кургана бюджет Курганской области | | \*  \* | |  | | | -  - | |  |
|  |  |  | | ДРГХ,  МКУ «УДХ и Б» | | бюджет города Кургана бюджет Курганской области | | \*  \* | |  | | | \*  \* | |  |
|  |  |  | | ДРГХ,  МКУ «УДХ и Б» | | бюджет города Кургана бюджет Курганской области | | \*  \* | |  | | | \*  \* | |  |
|  |  | **ИТОГО по разделу:**  по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги» | |  | | бюджет города Кургана  Бюджет Курганской области  Федеральный бюджет | | **-**  **120 239**  **480 955** | | 118686  474741 | | | -  **120 239**  **480 955** | | **100**  **100** |
| **4. Содержание автомобильных дорог общего пользования** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | Содержание автомобильных дорог общего пользования | | Техническое обслуживание дорог(центр города);  Техническое обслуживание дорог (периферия);  Электроснабжение светофоров;  Содержание снежной свалки;  Разметка -Кт;  Разработка проектной документации на светофор;  Дамба;  Строительный контроль | | ДРГХ,  МКУ «УДХ и Б» | | бюджет города Кургана    бюджет Курганской области | | 161 148  506 259 | 99 295  417 258 | | | | 161 148  506 259 |  |
| **2** | Праздничное оформление магистральных улиц города к праздникам федерального, областного и городского значения | |  | | ДРГХ,  МКУ «УДХиБ», МКУ «АТИ», ДСП | | бюджет города Кургана | | \* |  | | | |  | - |
|  |  | | **ИТОГО по разделу:** | |  | | бюджет города Кургана | | **161 148** | **99 295** | | | | **161 148** | **100** |
| бюджет Курганской области | | **506 260** | **417 258** | | | | **506 259** | **100** |
|  |  | | **ИТОГО по подпрограмме:**  **Финансирование кредиторской задолженности**  **Финансирование кредиторской задолженности** | |  | | бюджет города Кургана | | **169 157** | **100283** | | | | **162 380** | **96** |
| бюджет Курганской области | | **665 879** | **555356** | | | | **645 910** | **97** |
| Федеральный бюджет | | **850 425** | **843714** | | | | **849 928** | **100** |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**2. Подпрограмма «Благоустройство дворов и междворовых проездов»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Содержание мероприятия | Информация о выполнении | Ответственный  исполнитель | Финансовое обеспечение | | | | | | Выполнение,% |
| Источник финансирования | Заплани  -ровано | | Профинансировано | Освоено | |
| **1. Капитальный ремонт и ремонт дворовых и междворовых проездов** | | | | | | |  | | | |
| **1** | Подъезд к дому № 107А по ул. К.Маркса |  | ДРГХ,  МКУ«УДХ и Б» | бюджет Курганской области | **\*** | |  |  | | - |
| **2** | Дворовая территория дома № 155 по ул. М.Горького |  | ДРГХ,  МКУ«УДХ и Б» | бюджет Курганской области |  | |  |  | |  |
| **3** | Ремонт дворовых территорий и проездов к дворовым территориям МКД № 56,64 по ул. Р. Зорге |  | ДРГХ,  МКУ«УДХ и Б» | бюджет Курганской области | **\***  **\*** | |  |  | | - |
| **4** | Ремонт дворовой территории МКД №6 в 6 мкр. |  | ДРГХ,  МКУ«УДХ и Б» | бюджет Курганской области | **\*** | |  |  | | - |
| **5** | Ремонт дворовых территорий и проездов к дворовым территориям МКД № 105 по ул. К. Маркса, № 38 по ул. Пролетарской |  | ДРГХ,  МКУ«УДХ и Б» | бюджет Курганской области | \* | |  |  | | - |
| **6** | Ремонт проездов к дворовым территориям МКД №№ 6,7 в 6 мкр. |  | ДРГХ,  МКУ«УДХ и Б» | бюджет Курганской области | **\*** | |  |  | | - |
| **7** | Ремонт проездов к дворовым территориям МКД № 102, 106, 108 по ул. Кирова |  | ДРГХ,  МКУ«УДХ и Б» | бюджет Курганской области | **\*** | |  |  | | - |
| **8** | Ремонт дворовой территории МКД № 27 в 1 мкр. |  | ДРГХ,  МКУ«УДХ и Б» | бюджет Курганской области |  | |  |  | |  |
| **9** | Ремонт проезда к дворовой территории МКД № 38 в 1 мкр. |  | ДРГХ,  МКУ«УДХ и Б» | бюджет Курганской области |  | |  |  | |  |
| **10** | Ремонт проездов к дворовым территориям МКД № 19а, 17а по ул. Панфилова |  | ДРГХ,  МКУ«УДХ и Б» | бюджет Курганской области |  | |  |  | |  |
| **11** | Ремонт дворовой территории МКД № 140 по ул. К. Мяготина |  | ДРГХ,  МКУ«УДХ и Б» | бюджет Курганской области |  | |  |  | |  |
| **12** | Ремонт проезда к дворовым территориям МКД № 138 по ул. К. Мяготина, № 187 по ул. Пушкина |  | ДРГХ,  МКУ«УДХ и Б» | бюджет Курганской области |  | |  |  | |  |
| **13** | Ремонт дворовых территорий и проездов к дворовым территориям МКД № 4 по ул. Перова, № 46 по ул. Карбышева |  | ДРГХ,  МКУ«УДХ и Б» | бюджет Курганской области |  | |  |  | |  |
| **14** | Ремонт проездов к дворовым территориям МКД №№ 99, 103, 105 по ул. Володарского, №№ 106, 108,112 по ул. Томина, №№ 127,129 по ул. К. Мяготина |  | ДРГХ,  МКУ«УДХ и Б» | бюджет Курганской области |  | |  |  |  | |
| **15** | Ремонт дворовых территорий и проездов к дворовым территориям МКД № 56, 58 по ул. Тобольная, №№ 16, 16а по ул. Гоголя, №№ 12,13 по ул. Урицкого, №№ 43,47 по ул. Красина |  | ДРГХ,  МКУ«УДХ и Б» | бюджет Курганской области |  |  | |  |  | |
| **16** | Ремонт дворовых территорий и проезда к дворовым территориям МКД № 1, 2, 4 в 1 мкр. |  | ДРГХ,  МКУ«УДХ и Б» | бюджет Курганской области |  |  | |  |  | |
| **17** | Ремонт дворовой территории и междворового проезда ул. Куйбышева ,171 |  | ДРГХ,  МКУ«УДХ и Б» | бюджет Курганской области |  |  | |  |  | |
| **18** | Ремонт дворовых территорий и междворовых проездов ул. Блюхера, 7 и ул. Сибирская, 56 |  | ДРГХ,  МКУ«УДХ и Б» | бюджет Курганской области |  |  | |  |  | |
| **19** | Ремонт дворовой территории и междворового проезда МКД № 14 в 3 мкр. |  | ДРГХ,  МКУ«УДХ и Б» | бюджет Курганской области |  |  | |  |  | |
| **20** | Ремонт дворовых территорий и междворовых проездов ул. Зеленая, 10, 12 и ул. Отдыха, 53 |  | ДРГХ,  МКУ«УДХ и Б» | бюджет Курганской области |  |  | |  |  | |
| **21** | Ремонт дворовых территорий и междворовых проездов ул. Б.-Петрова, 96Г, 96Г к.1 |  | ДРГХ,  МКУ«УДХ и Б» | бюджет Курганской области |  |  | |  |  | |
| **22** | Ремонт дворовых территорий и междворовых проездов ул. Перова, 10, 12, 14, 16 и ул. Черняховского, 6, 8, 10 |  | ДРГХ,  МКУ«УДХ и Б» | бюджет Курганской области |  |  | |  |  | |
| **23** | Ремонт дворовой территории и междворового проезда МКД № 32 в 6 мкр. |  | ДРГХ,  МКУ«УДХ и Б» | бюджет Курганской области |  |  | |  |  | |
| **24** | Ремонт дворовых территорий и междворовых проездов ул. Урицкого, 29 и ул. Красина, 56 |  | ДРГХ,  МКУ«УДХ и Б» | бюджет Курганской области |  |  | |  |  | |
| **25** | Ремонт дворовых территорий и междворовых проездов ул. Пролетарская, 61а, 63 |  | ДРГХ,  МКУ«УДХ и Б» | бюджет Курганской области |  |  | |  |  | |
| **26** | Ремонт дворовых территорий и междворовых проездов ул. Пролетарская, 37, 39, 41 |  | ДРГХ,  МКУ«УДХ и Б» | бюджет Курганской области |  |  | |  |  | |
| **27** | Ремонт дворовых территорий и междворовых проездов ул. Пролетарская, 59,61 |  | ДРГХ,  МКУ«УДХ и Б» | бюджет Курганской области |  | |  |  |  | |
| **28** | Ремонт дворовых территорий и междворовых проездов ул. М. Горького, 149, 151,153, ул. К. Маркса,76 (тротуар), ул. К. Маркса, 78 (с 1-го по 3 подъезд), ул. Пролетарская, 26 |  | ДРГХ,  МКУ«УДХ и Б» | бюджет Курганской области |  | |  |  |  | |
| **29** | Ремонт дворовых территорий и междворовых проездов ул. Пролетарская, 40, 46, 48, 50, 52 |  | ДРГХ,  МКУ«УДХ и Б» | бюджет Курганской области |  | |  |  |  | |
| **30** | Ремонт дворовых территорий и междворовых проездов ул. Пролетарская, 65, 67,71, ул. К. Мяготина, 169, ул. Станционная, 64 |  | ДРГХ,  МКУ«УДХ и Б» | бюджет Курганской области |  | |  |  |  | |
| **31** | Ремонт дворовых территорий и междворовых проездов ул. Пролетарская, 78, 80, 82, ул. К. Мяготина, 173,173а, ул. Станционная, 68 |  | ДРГХ,  МКУ«УДХ и Б» | бюджет Курганской области |  | |  |  |  | |
| **32** | Ремонт дворовой территории и междворового проезда МКД № 17 по ул. Пролетарской |  | ДРГХ,  МКУ«УДХ и Б» | бюджет Курганской области |  | |  |  |  | |
| **33** | Ремонт дворовых территорий и междворовых проездов ул. М. Горького, 138, 140 |  | ДРГХ,  МКУ«УДХ и Б» | бюджет Курганской области |  | |  |  |  | |
| **34** | Ремонт дворовых территорий и междворовых проездов ул. Пролетарская, 64, 66, ул. К. Мяготина, 144 |  | ДРГХ,  МКУ«УДХ и Б» | бюджет Курганской области |  | |  |  |  | |
| **35** | Ремонт дворовой территории и междворового проезда МКД № 35 по ул. Пролетарской |  | ДРГХ,  МКУ«УДХ и Б» | бюджет Курганской области |  | |  |  |  | |
|  |  | **ИТОГО по разделу:** |  | бюджет города Кургана  бюджет Курганской области | **64 073**  **103 000** | | -  **91 582** | **64 073**  **103000** | 100  100 | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Подпрограмма «Светлый город»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Содержание мероприятия | Информация о выполнении | Ответственный  исполнитель | Финансовое обеспечение | | | | | Выполнение, % |
| Источник финансирования | Заплани  -ровано | | Профинансировано | Освоено |
| **Уличное освещение (содержание и ремонты, реконструкция, электроснабжение)** | | | | | | | | | |
| **1.1** | Содержание и ремонты, реконструкция, электроснабжение | Погашена кредиторская задолженность по муниципальным контрактам за 2018 год.  Замена 97 шт. светильников и 3 374 шт. ламп.  Выполнен ремонт 10 45 шт. светильников. Замена провода неизолированного А-25 на провод СИП – 2900м. Устранено обрывов проводов - 143 единиц. Выполнена регулировка проводов в анкерном пролете - 8000 м. Покраска опор наружного освещения – 257 шт. | ДРГХ,  МКУ «УДХиБ»  МКУ «АТИ» | бюджет города Кургана | 229 343 | | 92 405 | 229257 | 100 |
|  |  | **ИТОГО по разделу:** |  | бюджет города Кургана | **229 343** | | **92 405** | **229257** | **100** |
| **2. Новое строительство и восстановление сетей НО** | | | | | | | | | |
|  | ул. Набережная (от ул. Красина до ул. М. Горького) | Разработан проект, оплата кредиторской задолженности после получения положительного заключения гос.экспертизы | ДАСиЗО,  МКУ «УКС» | бюджет города Кургана | **120** | **100** | | **120** | **100** |
|  | ул. Набережная (от ул. Кирова до ул. Советской, 31а) | Проект разработан, получена положительная госэкспертиза на достоверность сметной документации. Готовится документация для размещения на сайте «Госзакупки». Аукцион состоится в 2020 г. | ДАСиЗО,  МКУ «УКС» | бюджет города Кургана | **20** | **20** | | **20** | **100** |
|  | ул. Вишневая, пос. Карчевская роща | Работы выполнены, проведен запуск освещения. | ДАСиЗО,  МКУ «УКС» | бюджет города Кургана | **969**  69  900 | **635**  69  566 | | **969**  69  900 | 100 |
|  | ул. Московская, мкр. Тополя | Проект разработан, получена положительная госэкспертиза на достоверность сметной документации. Заключен контракт. Срок окончания работ в 2020 г. | ДАСиЗО,  МКУ «УКС» | бюджет города Кургана | **1 508**  108  1 400 | 108  108  **-** | | **108**  **108**  **-** | 7 |
|  | 3 мкр. до дома № 20, 20а, 21 | Проект разработан, получена положительная госэкспертиза на достоверность сметной документации, Заключен контракт. Срок окончания работ в 2020 г. | ДАСиЗО,  МКУ «УКС» | бюджет города Кургана | **1 085**  89  996 | **89**  89  - | | **89**  89  - | 8 |
|  | ул. Зайцева (от дома № 14 по ул. Дзержинского до ул. Рабоче-Крестьянская) и по ул. Рабоче-Крестьянской (от ул. Зайцева до ул. Дзержинского) | Проект разработан, получена положительная госэкспертиза на достоверность сметной документации. Документация размещена на сайте «Госзакупки». Аукцион состоится в январе 2020 г. | ДАСиЗО,  МКУ «УКС» | бюджет города Кургана | **977**  177  800 | **20**  20  - | | 177  177  - | 18 |
|  | ул. Хвойная, мкр. Черемухово | Проект разработан, получена положительная госэкспертиза на достоверность сметной документации. Готовится документация для размещения на сайте «Госзакупки». Аукцион состоится в 2020 г. | ДАСиЗО,  МКУ «УКС» | бюджет города Кургана | **2 765**  300  2 465 | **83**  83  - | | **83**  83  - | 3 |
|  | ул. Каштановая, мкр. Черемухово | Проект разработан, передан на получение положительной госэкспертизы на достоверность сметной документации. | ДАСиЗО,  МКУ «УКС» | бюджет города Кургана | **250**  250 | 202  202 | | 202  202 | 81 |
|  | Старица реки Тобол от бул. Солнечный, 10 до ул. Тельмана, 4 | Проект разработан, получена положительная госэкспертиза на достоверность сметной документации. Готовится документация для размещения на сайте «Госзакупки». Аукцион состоится в 2020 г. | ДАСиЗО,  МКУ «УКС» | бюджет города Кургана | **200**  200 | 20  20 | | 109  109 | 55 |
|  | ул. Осиновая, мкр. Тополя | Проект разработан, передан на получение положительной госэкспертизы на достоверность сметной документации. | ДАСиЗО,  МКУ «УКС» | бюджет города Кургана | **108** | 20 | | 108 | 100 |
| 2.34 | ул. Бошняковского (ул. Володарского, 60,62, ул. Комсомольская, 70, 81,83, МБДОУ «Детский сад № 114 «Белочка») | Оплата кредиторской задолженности | ДАСиЗО,  МКУ «УКС» | бюджет города Кургана | **10** | **10** | | 10 | 100 |
| 2.35 | Проезд от ул. 2 – Часовой до ст. Галкино | Оплата кредиторской задолженности | ДАСиЗО,  МКУ «УКС» | бюджет города Кургана | **15** | **15** | | 15 | 100 |
| 2.36 | ул. Витебского (от пересечения с пр. Первомайским) | Оплата кредиторской задолженности | ДАСиЗО,  МКУ «УКС» | бюджет города Кургана | **352** | **352** | | 352  - | 100 |
| 2.37 | ул. Кирпичная | Оплата кредиторской задолженности | ДАСиЗО,  МКУ «УКС» | бюджет города Кургана | **15** | **15** | | 15 | 100 |
| 2.43 | ул. Лесопарковая | Оплата кредиторской задолженности | ДАСиЗО,  МКУ «УКС» | бюджет города Кургана | **37** | **37** | | 37 | 100 |
| 2.6 | Микрорайон Глинки  ул. Заречная | Оплата кредиторской задолженности | ДАСиЗО,  МКУ «УКС» | бюджет города Кургана | **207** | **207** | | 207 | 100 |
| 2.7 | Микрорайон Шепотково,  ул. Городская, ул. Старая | Оплата кредиторской задолженности | ДАСиЗО,  МКУ «УКС» | бюджет города Кургана | **2 048** | **2 048** | | 2 048 | 100 |
| 2.8 | ул. Илизарова | Оплата кредиторской задолженности | ДАСиЗО,  МКУ «УКС» | бюджет города Кургана | **329** | **329** | | 329 | 100 |
| 2.9 | От здания по ул. Радионова, 1 до здания пл. Собянина, 1 | Оплата кредиторской задолженности | ДАСиЗО,  МКУ «УКС» | бюджет города Кургана | **445** | 445 | | 445 | 100 |
| 2.10 | ул. К. Цеткин | Оплата кредиторской задолженности | ДАСиЗО,  МКУ «УКС» | бюджет города Кургана | **10** | **10** | | **10** | **100** |
|  |  | **ИТОГО по разделу:** |  | бюджет города Кургана | **11 470** | **4 765** | | **10 218** | **89** |
|  |  | **ИТОГО по подпрограмме:** |  | бюджет города Кургана | **240813** | **97 170** | | **239475** | **99** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Подпрограмма «Зеленый город»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Содержание мероприятия | Информация о выполнении | Ответственный  исполнитель | Финансовое обеспечение | | | | Выполнение, % |
| Источник финансирования | Заплани  -ровано | Профинансировано | Освоено |
| **1. Озеленение магистральных улиц, парков, скверов, аллей города** | | | | | |  | | |
| **1.1** | Реконструкция и содержание зеленых насаждений магистральных улиц, парков, скверов, аллей; цветочное оформление магистральных улиц, парков, скверов, аллей города | Погашение кредиторской и текущей задолженности:  - по муниципальному контракту от 25.04.2018 г. (посадка цветов) ООО «Армани Плюс»;  - по муниципальному контракту от 21.05.2019 г. (посадка цветов) ООО «Армани Плюс»;  - оплата по муниципальному контракту от 17.12.2018 г. (покупка вазонов) ООО «Завод механический», г. Курган.  - оплата по муниципальному контракту от 15.06.2018 г. (покупка вазонов) ООО «ТФК -ПРОФ»  - оплата по договору ИП Кагалевский А. В. (газон по ул. Автозаводской)  Оплата по контракту (уход за деревьями, кустарниками и газонами) Курганский городской садово-озеленительный центр | ДРГХ,  МКУ «АТИ» | бюджет города Кургана | **18 638** | **12 553** | **18 638** | **100** |
|  |  | **ИТОГО по разделу:** |  | бюджет города Кургана | **18 638** | **12 553** | **18 638** | **100** |
|  |  | **ИТОГО по подпрограмме:** |  | бюджет города Кургана | **18 638** | **12 553** | **18 638** | **100** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Подпрограмма «Прочие мероприятия по благоустройству города»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Содержание мероприятия | Информация о выполнении | Ответственный  исполнитель | Финансовое обеспечение | | | | | | Выполнение,% |
| Источник финансирования | Заплани  -ровано | | | Профинансировано | Освоено |
| **1. Прочие мероприятия:** | | | | | | | |  | | |
| **1.1** | благоустройство городских округов и поселений | На ледорезные работы заключены муниципальные контракты:  № 5 от 09.01.2019 г. на сумму 61,0 тыс. руб.;  № 9 от 18.03.2019 г. на сумму 100,0 тыс. руб.  По муниципальному контракту № 26-5-1920/18 от 06.02.2018 г. мемориала «Вечный огонь», погашена кредиторская задолженность по газоснабжению и по муниципальному контракту № 26-5-1920/19 от 04.02.2019 г. профинансированы текущие расходы; | ДРГХ | бюджет города Кургана | **1 039** | | | **834** | 834 | 80 |
| **1.2** | благоустройство городских округов и поселений | Содержание пешеходной зоны, охрана парка Победы, уборка ледяного городка, купели, мест отстоя пассажирского транспорта, памятников, электроснабжение мемориала «Вечный огонь», | МКУ «УДХиБ» | бюджет города Кургана | **139 698** | | 96 970 | | 96 970 | 69 |
| **1.3** | благоустройство городских округов и поселений | Работы по сносу НТО были выполнены за счет средств субъектов торговли.  По МК № 10 от 09.07.2019 (цена контракта 98,0 тыс. руб.) осуществлен снос (демонтаж) НТО ИП Золотухина В.В. по ул. Химмашевской в районе здания № 9 (акт выполненных работ от 23.07.2019 г.) | ДЭРПиТ | бюджет города Кургана | **98** | | **98** | | 98 | 100 |
| **1.4** | Расходы на изготовление и монтаж двухсторонних аншлагов с расписанием движения городского пассажирского транспорта общего пользования | Финансирование кредиторской и текущей задолженности по изготовлению аншлагов с расписанием движения городского пассажирского транспорта общего пользования. | ДРГХ,  МКУ «Транспортное управление» | бюджет города Кургана | **311** | | **256** | | 256 | 82 |
| **1.5** | Расширение мест захоронения в границах муниципального образования | Проведен аукцион на выполнение работ, заключен договор на выполнение работ | ДАСиЗО,  МКУ «УКС» | бюджет города Кургана | **3 120** | | **1 900** | | 3 120 | 100 |
| **1.6** | Организация и содержание мест захоронения | Погашена кредиторская задолженность за 2018 год.  Заключены договоры с ООО «Стром», ИП Пястоловым А.А. и МУП г. Кургана «СДП» по уборке снега с подъездных и проездных дорог на территории кладбищ г. Кургана.  С МУП «Шуховский полигон» заключены договоры и контракты на вывоз и размещение на полигоне ТКО.  С ИП Абылкановым К.А. заключен договор на установку 7 мобильных туалетных кабин.  С ООО «Сибирь» заключен контракт по устройству 17 площадок для сбора ТКО на территории кладбищ г. Кургана.  С ООО «Завод механический» заключен контракт на поставку 5 мусорных бункеров.  С ООО «Новый Ресурс» заключен контракт по уборке и вывозу ТКО с несанкционированных свалок , расположенных на территориях кладбищ.  С ИП Останиным А.В. заключен контракт по окосу, сбору и выносу травы с территорий кладбищ.  Заключен контракт с ИП Корытовой Н.А. на выполнение работ по ограждению территории кладбища «Глинки».  С ООО «Курганский центр дезинфекции» заключен контракт на оказание услуг по обработке от клещей территорий кладбищ.  С ООО «Каскад» заключен контракт на выполнение работ по вырубке аварийных деревьев на территории кладбищ (мкр. Глинки, мкр. Черемухово и пос. Рябково).  С ИП Клабуковым Ф,В. заключен контракт на выполнение работ по обваловке территорий кладбищ.  С ИП Федоровым В.А. заключен контракт на поставку 10 мусорных бункеров. | ДЖКХ,  МКУ «Жилищная политика»(с 19.01.2018 г.) | бюджет города Кургана | **9 197** | | **2 653** | | 9 168 | 100 |
| **1.7** | Организация общественных работ | МКУ «АТИ» собрано и вывезено 580 тонн мусора | МКУ «АТИ»  МКУ «УДХиБ» | бюджет города Кургана | **3 855**  **1 393** | | **3 828**  **1 393** | | **3 828**  **1 393** | 99  100 |
| **1.8** | Кладбище в микрорайоне Зайково (15 га) (проектные работы) |  | ДАСиЗО,  МКУ «УКС» | бюджет города Кургана | **-** | |  | | - |  |
|  |  | **ИТОГО по разделу:** |  | бюджет города Кургана | **158 711** | | **107 932** | | **115667** | **73** |
|  |  | **ИТОГО по подпрограмме:** |  | бюджет города Кургана | **158 711** | **107 932** | | | **115667** | **73** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **ИТОГО по программе:** |  | бюджет города Кургана | **651 392** | **317938** | **600233** | **92** |
| бюджет Курганской области | **768 879** | **646938** | **748910** | **97** |
| Федеральный бюджет | **850 425** | **843714** | **849928** | **100** |
|  |  | **ВСЕГО по программе:** |  |  | **2270696** | **180859025 м2\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_яойству линии нарружного а МАФов, освещение и д.** | **2199071** | **96,8** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Оценка эффективности результатов реализации муниципальной программы:**

**Оценка целевых индикаторов муниципальной программы города Кургана «Основные направления**

**благоустройства территории города Кургана на 2013-2020 годы»**

**за отчетный 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование целевого индикатора** | **Ед.**  **изм.** | **Значение целевого показателя** | | | **Оценка,**  **баллы** |
| **Утверждено в муниципальной программе** | **Достигнуто**  **в 2019 году** | **Отклонение, %**  (гр.4 – гр.3) / гр.3 х 100% |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1. | Капитальный ремонт и ремонт дорог улично-дорожной сети | м2 | 128 370 | 518 709 | 304 | 4 |
| 2. | Ремонт дворовых территорий | м2 | 3 312 | 82 539,3 | 2 392,1 | 4 |
| 3. | Ремонт проездов к дворовым территориям | м2 | 29 037 | 35 374,0 | 21,8 | 4 |
| 4. | Количество вновь установленных светильников в городе (лампы накаливания, лампы ДРЛ, ДНАТ) | шт. | 12 936 | 50 | -99,6 | -3 |
| 5. | Внедрение светодиодных светильников | шт. | 298 | 90 | -69,8 | -3 |
| 6. | Посадка зелёных насаждений | шт. | 1 404 | 13 294 | 846,9 | 4 |
| 6.1 | Восстановление газонов | м.2 | 2 283,58 | 2 058,2 | -0,99 | 1 |
| 6.2. | посадка зелёных насаждений за счёт внебюджетных источников | шт. | 575 | 13 084 | 2175,5 | 4 |
|  | **Итоговая**  **сводная оценка** |  | X | X | X | 15 |

Динамика значений целевых индикаторов

муниципальной программы города Кургана

«Основные направления благоустройства территории города Кургана

на 2013 – 2020 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование целевого индикатора** | **Ед. изм.** | **Базовое значение индикатора в год, предшествующий началу реализации муниципальной программы** | **Фактическое значение индикатора по годам реализации муниципальной программы** | | | **Темп роста значения индикатора в отчетном году по сравнению с предыдущим годом,**  **%** | **Плановое значение индикатора в последний год реализации муниципальной программы** |
| **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** |
| Капитальный ремонт и ремонт дорог улично-дорожной сети | м2 | \* | 194 247 | 125 853 | 518 709 | 412,2 | Ежегодный прирост в 2015 – 2020 годы 2 % |
| Ремонт дворовых территорий | м2 | \* | 14 238 | 6 682 | 82 539,3 | 1 235,2 | Ежегодный прирост в 2015 – 2020 годы 2 % |
| Ремонт проездов к дворовым территориям | м2 | \* | 28 868 | 21 692 | 35 374,0 | 163,1 | Ежегодный прирост в 2015 – 2020 годы 2 % |
| Количество вновь установленных светильников в городе (лампы накаливания, лампы ДРЛ, ДНАТ) | шт. | \* | 38 | 143 | 50 | 34,97 | Ежегодный прирост в 2015 – 2020 годы 2 % |
| Внедрение светодиодных светильников | шт. | \* | - | 60 | 90 | 150 | Ежегодный прирост в 2015 – 2020 годы 20 % |
| Посадка зелёных насаждений | шт. | \* | 5 078 | 10 175 | 13 294 | 130,65 | Ежегодный прирост в 2015 – 2020 годы 5 % |
| Посадка зеленых насаждений за счет внебюджетных источников | шт. | \* | 4 817 | 10 000 | 13084 | 130,84 | Ежегодный прирост в 2015 – 2020 годы 5 % |
| Восстановление газонов | м2 | \* | 3 085 | - | 2058,2 | 205,82 | Ежегодный прирост в 2015 – 2020 годы 5 % |

Ожидаемая эффективность муниципальной программы города Кургана «Основные направления благоустройства территории города Кургана на 2013 – 2020 годы» в 2019 году достигнута.