ОТЧЕТ

о ходе выполнения муниципальной адресной программы

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Кургане

на 2019-2025 годы»

1. Реализация муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Кургане на 2019-2025 годы», утвержденной постановлением Администрации города Кургана от 25.04.2019 года № 2621, рассчитана на период 2019-2025 годы.

Исполнители программы: Администрация города Кургана, Департаменты Администрации города Кургана:

- жилищно-коммунального хозяйства;

- развития городского хозяйства;

- архитектуры, строительства и земельных отношений;

- экономического развития, предпринимательства и торговли;

- финансов и имущества,

а также МКУ «Управление капитального строительства».

| № п/п | Содержание мероприятия | Информация о выполнении | Ответственный исполнитель | Финансовое обеспечение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Источник финансирования | Запланировано на 2019 год, тыс. руб. | Израсходовано средств, тыс. руб. |
| 11. | Организация участия в строительстве многоквартирных домов в городе Кургане | Подготовка конкурсной документации для проведения открытых аукционов по приобретению 78 жилых помещений в муниципальную собственность. | ДЖКХ | Фонд Областной | - 75 642,9 - 19 416,5 | - - |
| 22. | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | - | ДЖКХ | Фонд Областной | - 75 642,9 - 19 416,5 | - - |

2. Выполнение мероприятий муниципальной программы:

| №п/п | Наименование мероприятий (в т.ч. не требующих финансирования) | Сроки исполнения | Исполнитель | Сумма финансирования, в т.ч. по источникам финансирования |  |  | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Запланировано | Профинансировано | Освоено |  |
| 1 | Организация участия в строительстве многоквартирных домов в городе Кургане | 01.01.2019- 31.12.2020г. | ДЖКХ | 95 059,5 тыс. руб. из них: - Фонд содействия реформированию ЖКХ - 75 642,9 тыс. рублей; - средства бюджета Курганской области 19 416,5 тыс. рублей. | 52717,2 тыс.руб. из них: - Фонд содействия реформированию ЖКХ - 45103,3 тыс. руб.; - средства бюджета Курганской области – 7613,9 тыс. руб. | - 52717,2 тыс.руб. из них: - Фонд содействия реформированию ЖКХ - 45103,3 тыс. руб.; - средства бюджета Курганской области – 7613,9 тыс. руб. | % |
| 2 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | 01.01.2019- 31.12.2020г. | ДЖКХ | 95 059,5 тыс. руб. из них: - Фонд содействия реформированию ЖКХ - 75 642,9 тыс. рублей; - средства бюджета Курганской области 19 416,5 тыс. рублей. | -52717,2 тыс.руб. из них: - Фонд содействия реформированию ЖКХ - 45103,3 тыс. руб.; - средства бюджета Курганской области – 7613,9 тыс. руб. | -52717,2 тыс.руб. из них: - Фонд содействия реформированию ЖКХ - 45103,3 тыс. руб.; - средства бюджета Курганской области – 7613,9 тыс. руб. | % |
| 4 | Финансовое обеспечение реализации 1 этапа программы 2019 -2020 г.г. | 01.01.2019- 31.12.2020г. | ДЖКХ | 95 059,5 тыс. руб. из них: - Фонд содействия реформированию ЖКХ - 75 642,9 тыс. рублей; - средства бюджета Курганской области 19 416,5 тыс. рублей . | 52717,2 тыс.руб. из них: - Фонд содействия реформированию ЖКХ - 45103,3 тыс. руб.; - средства бюджета Курганской области – 7613,9 тыс. руб. | 52717,2 тыс.руб. из них: - Фонд содействия реформированию ЖКХ - 45103,3 тыс. руб.; - средства бюджета Курганской области – 7613,9 тыс. руб. | % |

3. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Кургане

на 2019-2025 годы»

за отчетный  2019 год

| Наименование целевого индикатора | Ед.изм. | Значение целевого индикатора |  |  | Оценка, баллы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | Отклонение, % (гр.4 - гр.3) / гр.3 х 100% |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| Количество приобретенных помещений | кол.ед. | 42 | 42 | 0 |  | 1 |
| Количество переселяемых жителей | чел. | 36 | 36 | 0 |  | 1 |
| Расселяемая площадь | кв.м | 503,6 | 503,6 | 0 |  | 1 |
| Выкуп жилых помещений у собственников | кол.ед. | 0 | 0 | 0 |  | 1 |
| Количество снесенных аварийных домов | кол.ед. | 0 | 0 | 0 |  | 1 |
| Итоговая сводная оценка | X | X | X | X |  | 5 |

Динамика значений целевых индикаторов муниципальной программы

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Кургане

на 2019-2020 годы»

за отчетный  2019 год

| Наименование целевого индикатора | Ед.изм. | Базовое значение индикатора в год, предшествующий началу реализации муниципальной программы | Фактическое значение индикатора по годам реализации муниципальной программы |  |  | Темп роста значения индикатора в отчетном году по сравнению с предыдущим годом, % | Плановое значение индикатора в последний год реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | Отчетный год(2019-2020 годы) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Количество приобретенных помещений | кол.ед | - | 42 | 0 | 0 | 0 |  |
| Количество переселяемых жителей | чел. | - | 36 | 0 | 0 | 0 |  |
| Расселяемая площадь | кв.м | - | 503,6 | 0 | 0 | 0 |  |
| Выкуп жилых помещений у собственников | кол.ед | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Количество снесенных аварийных домов | кол.ед | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Оценка эффективности муниципальной программы

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Кургане

на 2019-2020 годы»

за отчетный  2019 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Итоговая сводная оценка (баллы) | Вывод об эффективности муниципальной программы | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Кургане на 2019-2020 годы» | Положительное значение 3 | Эффективна | Продолжать реализацию |