Информация об исполнении постановления Администрации города Кургана № 7241 от 07.11.2018 г. об утверждении программы «Пожарная безопасность муниципальных учреждений социальной сферы города Кургана» за отчетный период 01.01.2019г. по 31.12.2019г.

| № п/п | Наименование мероприятий ( в т.ч. не требующих финансирования) | Срок исполнения (месяц, квартал) | Исполнитель | Сумма финансирования, в том числе по источникам финансирования ( по каждому мероприятию и итоговая) |  |  | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Запланировано в 2019 год тыс. руб. | Профинансировано в 2019 год тыс. руб. | Освоено, тыс. руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Задача 1. Увеличение доли объектов, техническое состояние которых, соответствует нормативным требованиям противопожарной безопасности из общего количества объектов, не соответствующих требований противопожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Организация работы по обеспечению пожарной безопасности и устранению нарушений норм и требований пожарной безопасности в учреждениях (приобретение противопожарного оборудования, огнетушителей, наглядной агитации, заправка огнетушителей, проведение огнезащитной обработки конструкций, замер сопротивления изоляции, проектирование, монтаж и ремонт систем автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре и др.) в учреждениях: |  | Департамент социальной политики, Департамент финансов и имущества, муниципальные учреждения | 4 066,12425 | 2 022,60675 | 3 849,03525 |  |
| 01.янв | в том числе учреждения образования: |  |  | 3 761,05925 | 1 878,07575 | 3 543,97025 |  |
|  | МБОУ г. Кургана "Средняя общеобразовательная школа № 5" |  |  | 46,000 | 0,000 | 17,500 | Монтаж пожарной сигнализации, приобретение огнетушителей, знаков, извещателей пожарных |
|  | МБОУ г. Кургана "Средняя общеобразовательная школа № 7" |  |  | 97,000 | 47,000 | 97,00,0 | обследование на электропожаробезопасность, перезарядка огнетушителей, приобретение знаков безопасности |
|  | МБОУ г. Кургана "Средняя общеобразовательная школа № 9" |  |  | 110,000 | 60,000 | 110,00 | обследование на электропожаробезопасность, ремонт системы пожарной сигнализации, замена светильников аварийного освещения |
|  | МБОУ г Кургана "Средняя общеобразовательная школа № 11" |  |  | 14,422 | 14,422 | 14,422 | кредиторская задолженность |
|  | МБОУ г. Кургана "Основная общеобразовательная школа № 14" |  |  | 1,930 | 1,930 | 1,930 | кредиторская задолженность |
|  | МБОУ г. Кургана "Средняя общеобразовательная школа № 17" |  |  | 51,926 | 15,262 | 51,926 | ремонт системы пожарной сигнализации, перезагрузка огнетушителей, обследование на электропожаробезопасность, приобретение табло |
|  | МБОУ г. Кургана "Средняя общеобразовательная школа № 18" |  |  | 54,000 | 54,000 | 54,000 | кредиторская задолженность |
|  | МАОУ г. Кургана "Средняя общеобразовательная школа № 20" |  |  | 58,000 | 58,000 | 58,000 | кредиторская задолженность |
|  | МБОУ г. Кургана "Средняя общеобразовательная школа № 22" |  |  | 17,380 | 17,380 | 17,380 | кредиторская задолженность |
|  | МБОУ г. Кургана "Средняя общеобразовательная школа № 23" |  |  | 50,220 | 50,220 | 50,220 | кредиторская задолженность |
|  | МБОУ г. Кургана "Средняя общеобразовательная школа № 24" |  |  | 139,052 | 0,000 | 139,052 | изготовление плана эвакуации, ремонт освещения путей эвакуации, ремонт пожарной сигнализации |
|  | МБОУ г. Кургана "Средняя общеобразовательная школа № 26" |  |  | 39,49890 | 39,49890 | 39,49890 | кредиторская задолженность |
|  | МБОУ г. Кургана "Гимназия № 27" |  |  | 7,280 | 7,28000 | 7,28000 | кредиторская задолженность |
|  | МБОУ г. Кургана "Средняя общеобразовательная школа № 28" |  |  | 150,316 | 100,316 | 150,316 | огнезащитная обработка деревянных конструкций, обследование на электропожаробезопасность, приобретение огнетушителей, доводчиков на двери |
|  | МБОУ г. Кургана "Средняя общеобразовательная школа № 29" |  |  | 40,000 | 0,0000 | 40,0000 | испытание пожарных лестниц, замена пожарных извещателей, знаков пожарной безопасности |
|  | МАОУ г. Кургана "Гимназия № 30" |  |  | 19,000 | 19,000 | 19,000 | кредиторская задолженность |
|  | МБОУ г. Кургана "Гимназия № 32" |  |  | 0,120 | 0,120 | 0,120 | кредиторская задолженность |
|  | МБОУ г. Кургана "Средняя общеобразовательная школа № 36" |  |  | 125,520 | 45,520 | 125,520 | ремонт системы пожарной сигнализации, приобретение планов эвакуации, пожарных извещателей |
|  | МБОУ г. Кургана "Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением предметов № 38" |  |  | 107,089 | 63,600 | 107,089 | обследование на электропожаробезопасность, перезагрузка огнетушителей |
|  | МБОУ г. Кургана "Средняя общеобразовательная школа № 41" |  |  | 53,000 | 5,139 | 53,000 | ремонт пожарной сигнализации, установка прибора Рубеж 2ОП, определение расхода воды внутреннего пожарного водопровода |
|  | МБОУ г. Кургана "Средняя общеобразовательная школа № 42" |  |  | 100,00 | 24,740 | 100,000 | обследование на электропожаробезопасность, приобретение огнетушителей, замена извещателей, табло |
|  | МБОУ г. Кургана "Средняя общеобразовательная школа № 43" имени академика Г.А. Илизарова |  |  | 28,664 | 28,664 | 28,664 | кредиторская задолженность |
|  | МБОУ г. Кургана "Средняя общеобразовательная школа № 44" |  |  | 76,650 | 1,650 | 76,650 | монтаж пожарной сигнализации в спортивном зале, приобретение огнетушителей, знаков, извещателей пожарных |
|  | МБОУ г. Кургана "Средняя общеобразовательная школа № 45" |  |  | 47,720 | 47,720 | 47,720 | кредиторская задолженность |
|  | МБОУ г. Кургана "Средняя общеобразовательная школа № 46" |  |  | 16,69990 | 16,69990 | 16,69990 | кредиторская задолженность |
|  | МБОУ г. Кургана "Средняя общеобразовательная школа № 48" |  |  | 56,929 | 0,000 | 56,929 | ремонт пожарной сигнализации |
|  | МБОУ г. Кургана "Средняя общеобразовательная школа № 49" |  |  | 108,032 | 69,222 | 108,032 | монтаж противопожарных дверей, приобретение огнетушителя, приобретение аккумуляторов |
|  | МБОУ г. Кургана "Средняя общеобразовательная школа № 51" |  |  | 60,000 | 60,000 | 60,000 | кредиторская задолженность |
|  | МБОУ г. Кургана "Средняя общеобразовательная школа № 53" имени А.А. Шараборина |  |  | 81,280 | 48,980 | 81,280 | ремонт системы аварийного освещения |
|  | МБОУ г Кургана "Средняя общеобразовательная школа № 55" |  |  | 19,450 | 0,500 | 18,9505 | ремонт пожарной сигнализации, приобретение знаков |
|  | МБОУ г. Кургана "Средняя общеобразовательная школа № 56" |  |  | 112,250 | 78,365 | 112,250 | перезарядка огнетушителей, замеры сопротивления, огнезащитная обработка деревянных конструкций, приобретение извещателей |
|  | МБОУ г. Кургана "Средняя общеобразовательная школа № 75" |  |  | 80,655 | 0,000 | 80,655 | обследование на электропожаробезопасность, монтаж системы "Стрелец - Мониторинг". |
|  | МБУДО "ДЮСШ № 2" г. Кургана |  |  | 93,40242 | 65,908 | 93,048 | монтаж системы "Стрелец - Мониторинг", приобретение пожарных извещателей, табло |
|  | МБУДО "ДЮСШ № 4" г. Кургана |  |  | 66,115 | 0,00 | 65,380 | ремонт системы аварийного освещения, приобретение огнетушителей, извещателей пожарных |
|  | МБОУДО "Центр детского творчества "Аэлита "г. Курган |  |  | 62,886 | 2,886 | 62,886 | монтаж системы "Стрелец - Мониторинг", ремонт пожарной сигнализации |
|  | МБОУДОД "Дом детского творчества "Синяя птица" г. Кургана |  |  | 0,13895 | 0,13895 | 0,13895 | кредиторская задолженность |
|  | МБОУДО "Центр "Мостовик" г. Курган |  |  | 42,480 | 42,480 | 42,480 | кредиторская задолженность |
|  | МБОУДО "Дом детского творчества "Радуга"г. Курган |  |  | 100,00 | 4,800 | 10,000 | кредиторская задолженность |
|  | МКУ "Центр бухгалтерского учета школ № 2" |  |  | 20,184 | 20,184 | 20,184 | приобретение огнетушителей |
|  | МБДОУ г. Курган "Детский сад комбинированного вида № 18 " " Журавлик" |  |  | 46,00 | 0,00 | 46,000 | монтаж пожарной сигнализации "Стрелец -Мониторинг" |
|  | МБДОУ г. Курган "Центр развития ребенка- Детский сад № 39" "Россинка" |  |  | 68,860 | 68,860 | 68,860 | кредиторская задолженность |
|  | МБДОУ г. Курган "Центр развития ребенка- Детский сад № 45" "Дельфин" |  |  | 19,610 | 19,610 | 19,610 | кредиторская задолженность |
|  | МБДОУ г. Курган "Детский сад комбинированного вида № 55" "Полянка" |  |  | 60,000 | 0,00 | 60,000 | монтаж системы Стрелец- Мониторинг |
|  | МБДОУ г. Курган "Детский сад комбинированного вида № 62 ""Серебряное копытце" |  |  | 45,000 | 0,00 | 45,000 | монтаж системы Стрелец- Мониторинг |
|  | МБДОУ г. Курган "Детский сад № 74 " "Звездный" |  |  | 61,610 | 13,611 | 61,6100 | огнезащитная обработка деревянных конструкций, испытание пожарных кранов, приобретение огнетушителя, ремонт аварийного освещения |
|  | МБДОУ г. Курган "Детский сад комбинированного вида № 92 " "Золотой ключик" |  |  | 60,000 | 60,000 | 60,000 | кредиторская задолженность |
|  | МБДОУ г. Курган "Детский сад общеобразвивающего вида № 113 " "Бусинка" |  |  | 100,000 | 0,000 | 100,000 | ремонт пожарной сигнализации, монтаж системы Стрелец -Мониторинг, ремонт аварийного освещения, испытание пожарных лестниц, приобретение знаков, извещателей пожарных дымовых |
|  | МБДОУ г. Курган "Детский сад комбинированного вида № 122 " "Кораблик" |  |  | 60,000 | 60,000 | 60,000 | установка противопожарных дверей |
|  | МБДОУ г. Курган "Детский сад комбинированного вида № 127" "Котюшка" |  |  | 47,120 | 47,120 | 47,120 | кредиторская задолженность |
|  | МБДОУ г. Курган "Детский сад комбинированного вида № 130 " "Звездочка" |  |  | 59,000 | 0,000 | 59,000 | установка противопожарных дверей |
|  | МБДОУ г. Курган "Детский сад комбинированного вида № 138 " "Дюймовочка" |  |  | 45,000 | 0,000 | 45,000 | монтаж системы Стрелец -Мониторинг, |
|  | МБДОУ г. Курган "Детский сад № 207 " "Танюшка" |  |  | 60,000 | 60,000 | 60,000 | испытание пожарных лестниц, ремонт пожарных лестниц, зарядка огнетушителей, разработка плана эвакуации , установка противопожарной двери, расчет категорий по пожарной безопасности |
|  | МБОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста "Начальная школа-детский сад № 58" г. Кургана |  |  | 60,000 | 60,000 | 60,000 | кредиторская задолженность |
|  | МБОУДО "Дворец детского (юношеского) творчества" г. Кургана |  |  | 99,626 | 99,626 | 99,626 | испытание пожарных кранов, замена извещателей, рукавов пожарных, приобретение огнетушителей |
|  | МБУ "Курганский городской инновационно-методический центр" |  |  | 77,491 | 52,971 | 77,491 | огнезащитная обработка, ремонт пожарной сигнализации |
|  | МБОУДО г Кургана "Детская музыкальная школа № 1 им. И.А. Парфенова" |  |  | 58,000 | 58,000 | 58,000 | разработка ПСД на монтаж пожарной сигнализации |
|  | МБОУДО г. Кургана "Детская школа искусств № 1" |  |  | 13,800 | 0,000 | 13,800 | кредиторская задолженность |
|  | МБОУДО г. Кургана "Детская школа искусств им. В.А. Громова" |  |  | 103,477 | 5,477 | 103,477 | монтаж системы Стрелец-Мониторинг |
|  | МБУ г. Кургана "Кургананский Дом молодежи" |  |  | 100,000 | 100,000 | 100,000 | монтаж пожарной сигнализации в зданиях: по ул. Сибирская,8, по ул. Гагарина,39а, огнезащитная обработка деревянных конструкций |
|  | МАУ "Оздоровительный комплекс" г. Курган |  |  | 161,175 | 61,175 | 161,175 | ремонт пожарных сигнализации, кредиторская задолженность |
|  | в том числе учреждения культуры: |  |  | 305,065 | 144,531 | 305,065 |  |
|  | МБУК "БИС г. Кургана" |  |  | 262,065 | 144,531 | 262,065 | проверка противопожарного водопровода, перекатка пожарного рукава, зарядка огнетушителей, монтаж пожарной сигнализации библ. Маршака, приобретение плана эвакуации |
|  | МБУ г. Кургана "КСЦ Черемушки" |  |  | 43,000 | 0,00 | 43,000 | огнезащитная обработка |
|  | Всего: |  |  | 4 066,124250 | 2 022,60675 | 3 849,03525 |  |

Кассовое исполнение программы 49,74 %

Фактическое исполнение программы 95,0%

1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы «Пожарная безопасность муниципальных учреждений социальной сферы города Кургана» за отчетный период 01.01.2019г. по 31.12.2019г.

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  |  | Оценка баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Утверждено по программе | Достигнуто | Отклонение % (гр.4-гр.3)/гр.3*100% |  |
| Задача 1. Увеличение доли объектов, техническое состояние которых, соответствует нормативным требованиям противопожарной безопасности из общего количества объектов, не соответствующих требованиям противопожарной безопасности. |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель выполнения основных мероприятий: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Увеличение доли объектов, приведенных в соответствие нормативным требованиям противопожарной безопасности из общего количества объектов не соответствующих требованиям противопожарной безопасности | % | 50 | 50 | - | +1 |
| Итого: |  |  |  |  |  | +1 |

2. Динамика значений целевых индикаторов муниципальной программы «Пожарная безопасность муниципальных учреждений социальной сферы города Кургана на 2018-2020 годы»

| № п\п | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Базовое значение индикатора в год предшествующий началу реализации программы | Фактическое значение индикатора по годам реализации муниципальной программы | Темп роста значения индикатора в отчетном году по сравнению с предыдущим годом, % | Плановое значение индикатора в последний год реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Показатели выполнения основных мероприятий: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Увеличение доли объектов, приведенных в соответствие нормативным требованиям противопожарной безопасности из общего количества объектов не соответствующих требованиям противопожарной безопасности | % | 50 | 50 | - | 56 |

Ожидаемая эффективность муниципальной программы за отчетный период за  2019 год достигнута.

3. Прочие сведения.

В образовательных учреждениях (школах, детских садах, учреждениях дополнительного образования детей) проведены работы по проектированию, монтажу и ремонту систем автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, установлены приборы автоматической передачи сигнала о пожаре на пульт пожарной части, выполнен ремонт аварийного освещения, ремонт обособленных эвакуационных выходов расположенных на первых этажах муниципальных зданий, ремонт и замена эвакуационных лестниц, огнезащитная обработка конструкций, проведено обследование электрооборудования на электропожаробезопасность, замеры сопротивления изоляции независимой оценки пожарных рисков, установлены противопожарные двери, перегородки, приобретены огнетушители и выполнена перезарядка огнетушителей, приобретено противопожарное оборудование, инвентарь.

В 2020 году работы по противопожарной безопасности муниципальных учреждений социальной сферы будут продолжены, планируется выполнить работы: по установке приборов автоматической передачи сигнала о пожаре на пульт пожарной части, ремонту аварийного освещения, ремонту обособленных эвакуационных выходов расположенных на первых этажах зданий, ремонту и замене эвакуационных лестниц, огнезащитную обработку конструкций и другие мероприятия.

Дальнейшая реализация мероприятий муниципальной программы будет продолжена в рамках Постановления Администрации города Кургана от 12.11.2019 года № 7510 «Пожарная безопасность муниципальных учреждений социальной сферы города Кургана».