Приложение

Информация об исполнении постановления Администрации города Кургана № 7240 от 07.11.2018г. об утверждении программы «Капитальный, текущий ремонт зданий, благоустройство и содержание прилегающих территорий учреждений социальной сферы» за 12 месяцев 2019г.

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Сумма финансирования, тыс. руб. |  |  | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Запланировано на 2019 год | Профинансировано 2019 год | Освоение 2019 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I Задача (Увеличение доли отремонтированных объектов из общего количества объектов, требующих проведения капитального ремонта) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение работ по капитальному ремонту учреждений социальной сферы, в том числе: ремонт кровель, ремонт и усиление несущих конструкций покрытий, перекрытий, стен, фундаментов, замена оконных, дверных блоков, ремонт и отделка помещений, замена инженерных коммуникаций ГХВ, отопления, канализации, вентиляции, кондиционирования, электроснабжения, слаботочных систем (телефонных, радиотрансляционных, контроля и управления доступом, видеонаблюдения, диспетчеризации, охранно-пожарной сигнализации), проектные, изыскательские работы, экспертиза достоверности определения сметной стоимости работ и другие ремонтные работы | 2019 год | Департамент социальной политики, Департамент финансов и имущества, муниципальные учреждения | 117905,72598 | 66989,05294 | 114715,86462 |  |
|  | образования, в том числе: |  |  | 117905,726 | 66989,05294 | 114715,8646 |  |
|  | МБОУ г. Кургана "СОШ №11" |  |  | 1597,585 | 1213 | 1597,585 | Выполнен ремонт душевых и раздевалок в спортивном зале, оконных блоков в спортивном зале, разработка проектно-сметной документации |
|  | МБОУ г. Кургана "СОШ №18" |  |  | 688,22848 | 460 | 688,22848 | Экспертиза достоверности сметной стоимости работ, ремонт помещения спортивного зала |
|  | МБОУ г. Кургана "Гимназия №27" |  |  | 1200 | 1200 | 1200 | Устройство ограждения территории, снос зеленых насаждений |
|  | МБОУ г. Кургана "СОШ №29" |  |  | 2963,63074 | 2963,63074 | 2963,63074 | Замена оконных блоков на конструкции из ПВХ |
|  | МАОУ г. Кургана "Гимназия №30" |  |  | 700 | 649,6 | 700 | Разработка проектно-сметной документации |
|  | МБОУ г. Кургана "Гимназия №32 имени Е.К. Кулаковой" |  |  | 1846,494 | 1701,494 | 1846,494 | Ремонт санузлов |
|  | МБОУ г. Кургана "СОШ №40" |  |  | 2037,072 | 1851,504 | 2037,072 | Ремонт помещений актового зала и кабинета педагога-организатора, санузлов, АПС в помещении актового зала, разработка ПСД на электроосвещение в пищеблоке |
|  | МБОУ г. Кургана "Гимназия №47" |  |  | 4500 | 4500 | 4500 | Замена оконных блоков на конструкции из ПВХ, ремонт помещений тира, ремонт ограждения территории |
|  | МБОУ г. Кургана "СОШ №49" |  |  | 700 | 693 | 693 | Разработка проектно-сметной документации |
|  | МБОУ г. Кургана "СОШ №55" |  |  | 10 | 10 | 10 | Экспертиза достоверности сметной стоимости работ, |
|  | МБОУ г. Кургана "СОШ №67" |  |  | 10 | 10 | 10 | Экспертиза достоверности сметной стоимости работ, |
|  | МБУ ДО ДЮСШ №3 |  |  | 66576,5642 | 21439,94793 | 63393,70284 | Капитальный ремонт спортивного комплекса по ул. Невежина,7, разработка проектно-сметной документации, авторский надзор, |
|  | МБОУ ДОД «Дворец детского (юношеского) творчества» |  |  | 5750,11396 | 5750,11396 | 5750,11396 | Кредиторская задолженность 2018 года |
|  | МБОУ ДО города Кургана «Детская школа искусств № 4» |  |  | 4712,306 | 2822,46911 | 4712,306 | Капитальный ремонт здания по ул. Дзержинского 10/1 |
|  | МБОУ ДО города Кургана «Детская школа искусств № 1» |  |  | 24613,7316 | 21724,2932 | 24613,7316 | Капитальный ремонт здания по ул. Советская,67, выполнение работ по разработке проектно-сметной документации, проверка достоверности сметной стоимости работ, ведение авторского надзора |
| 2 | Проведение работ по текущему ремонту учреждений социальной сферы, в том числе: ремонт кровель, ремонт и усиление несущих конструкций покрытий, перекрытий, стен, фундаментов, замена оконных, дверных блоков, ремонт и отделка помещений, замена инженерных коммуникаций ГХВ, отопления, канализации, вентиляции, кондиционирования, электроснабжения, слаботочных систем (телефонных, радиотрансляционных, контроля и управления доступом, видеонаблюдения, диспетчеризации, охранно-пожарной сигнализации), проектные работы и другие ремонтные работы | 2019 год | Департамент социальной политики, Департамент финансов и имущества, муниципальные учреждения | 117759,97350 | 80901,17344 | 114912,49674 |  |
| II задача (увеличение доли отремонтированных объектов из общего количества объектов, требующих проведения текущего ремонта) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | образования, в том числе: |  |  | 107326,3895 | 77558,96144 | 105551,4966 |  |
|  | МБОУ г. Кургана "СОШ №5" |  |  | 2000 | 1979,64326 | 1979,64326 | Выполнены работы по ремонту помещений спортивных залов 209,220, инженерных сетей холодного водоснабжения, отопления |
|  | МАОУ г. Кургана "СОШ №7" |  |  | 2588,45722 | 2335,9857 | 2479,25994 | Выполнен ремонт помещений спортивного зала №2, ремонт АИТП, проектно-сметной документации на электроснабжение |
|  | МБОУ г. Кургана "СОШ №9" |  |  | 2257,735 | 2155,47729 | 2248,61208 | Выполнены работы по ремонту помещения пищеблока, лестницы в гардероб, инженерных сетей вентиляции, электроосвещения |
|  | МБОУ г. Кургана "СОШ №10" |  |  | 1604,58662 | 700 | 1604,58662 | Выполнен ремонт помещений спортивного зала, тамбура входной группы, инженерных сетей отопления |
|  | МБОУ г. Кургана "Лицей №12" |  |  | 811,09185 | 471,28112 | 811,09185 | Ремонт полов в здании, замена распределительной линии ВРУ |
|  | МБОУ г. Кургана "ООШ №14" |  |  | 626,6 | 626,39974 | 626,39974 | Замена оконных, дверных блоков |
|  | МБОУ г. Кургана "СОШ №17" |  |  | 1000 | 937,87584 | 999,91184 | Замена оконных блоков, ремонт крыльца центрального входа, ремонт входной группы |
|  | МБОУ г. Кургана "Гимназия №19" |  |  | 412,4585 |  | 399 | Замена оконных блоков, ремонт отопления |
|  | МАОУ г. Кургана "СОШ №20" |  |  | 1286,61954 | 975,189 | 1286,61954 | Замена оконных блоков, конструкции входной группы, ремонт кровли, системы отопления |
|  | МБОУ г. Кургана "СОШ №22" |  |  | 3291,163 | 3197,378 | 3291,163 | Ремонт кровли, системы отопления, замена оконных блоков на конструкции из ПВХ |
|  | МБОУ г. Кургана "СОШ №23" |  |  | 614,84936 |  | 614,84936 | Замена оконных блоков |
|  | МБОУ г. Кургана "СОШ №24" |  |  | 954,4099 | 895,47088 | 950,53688 | Ремонт помещения спортивного зала, инженерных сетей электроснабжения, отопления |
|  | МБОУ г. Кургана "СОШ №26" |  |  | 1790,50262 | 1779,42009 | 1790,50262 | Ремонт кровли, инженерных сетей отопления, канализации, водоснабжения, ремонт кирпичной кладки наружных стен, замена оконных блоков |
|  | МБОУ г. Кургана "Гимназия №27" |  |  | 1403,34906 | 1063,03606 | 1403,34906 | Ремонт фойе, устройство гардероба |
|  | МБОУ г. Кургана "СОШ №28" |  |  | 693,46157 | 521,74157 | 693,46157 | Ремонт помещений учебных кабинетов |
|  | МБОУ г. Кургана "СОШ №29" |  |  | 1427,08164 | 1206,69464 | 1427,08164 | Замена оконных блоков, ремонт системы отопления, аварийного освещения |
|  | МАОУ г. Кургана "Гимназия №30" |  |  | 2952,203 | 2952,203 | 2952,203 | Усиление наружных стен здания с заменой оконных блоков, ремонт приямков, временное крепление надоконных перемычек |
|  | МБОУ г. Кургана "Гимназия №32 имени Е.К. Кулаковой" |  |  | 2107,594 | 1850,09267 | 2107,594 | Ремонт санузлов, малого спортивного зала, сантехнические работы. |
|  | МБОУ г. Кургана "СОШ №34" |  |  | 822,39837 | 822,39837 | 822,39837 | Ремонт инженерных сетей электроосвещения (спортзал, кабинеты) |
|  | МБОУ г. Кургана "СОШ №36" |  |  | 1794,64916 | 1253,07516 | 1794,64916 | Ремонт помещений спортивного зала, пищеблока |
|  | МБОУ г. Кургана "СОШ с углубленным изучением предметов №38" |  |  | 2197,5818 | 1248,0808 | 2197,5818 | Усиление колонн, ремонт спортивных залов, кровли, инженерных сетей электроосвещения, холодного водоснабжения, разработка проектно-сметной документации |
|  | МБОУ г. Кургана "СОШ №39 имени Молодой Гвардии" |  |  | 3002,703 | 2041,301 | 3002,703 | Замена оконных блоков, ремонт центральной лестничной клетки, ремонт существующей котельной |
|  | МБОУ г. Кургана "СОШ №40" |  |  | 146,34 | 80,44 | 146,34 | Ремонт отопления |
|  | МБОУ г. Кургана "СОШ №41" |  |  | 959,655 | 630,673 | 959,655 | Усиление перемычек и замена дверного блока, замена оконных блоков, ремонт наружного электроосвещения |
|  | МБОУ г. Кургана "СОШ №42" |  |  | 2458,86732 | 1870,43432 | 2458,86732 | Ремонт помещений санузлов 1 этажа, входов в здание, усиление наружных стен здания с заменой оконных блоков, ремонт системы отопления |
|  | МБОУ г. Кургана "СОШ №43 имени Г.А. Илизарова" |  |  | 750 | 424,73099 | 750 | Замена оконных блоков, ремонт инженерных сетей водоснабжения |
|  | МБОУ г. Кургана "СОШ №44" |  |  | 2090,77211 | 1777,09611 | 2090,77211 | Ремонт помещений спортивного зала, вентиляции в столовой, замена оконных блоков, ремонт сетей электроосвещения в спортивном зале, труб канализации |
|  | МБОУ г. Кургана "СОШ №46" |  |  | 1671,825 | 1160,425 | 1671,825 | Ремонт помещений спортивного зала и раздевалок, инженерных сетей водоснабжения, отопления, замена оконных блоков |
|  | МБОУ г. Кургана "Гимназия №47" |  |  | 2473,37 | 1860,213 | 2473,37 | Усиление оконных проемов, замена оконных блоков, ремонт полов в спортивном зале тира, раздевалок, ремонт системы отопления, кровли |
|  | МБОУ г. Кургана "СОШ №48" |  |  | 2096,6354 | 1529 | 2096,6354 | Ремонт помещений спортивного зала, замена оконных блоков на конструкции из ПВХ, проект электроснабжения и электрооборудования пищеблока |
|  | МБОУ г. Кургана "СОШ №49" |  |  | 2500 | 1424,65672 | 2500 | Замена оконных блоков на конструкции из ПВХ, ремонт холодильной камеры, вентиляции в пищеблоке, ремонт эвакуационных выходов №3,4 |
|  | МБОУ г. Кургана "СОШ №50" |  |  | 1333,35646 | 760,356 | 1313,66738 | Замена оконных, дверных блоков, ремонт помещений малого спортивного зала, замена светильников в классе |
|  | МБОУ г. Кургана "СОШ №51" |  |  | 1089,81684 | 236,145 | 1004,32072 | Ремонт помещения спортивного зала, кровли, инженерных сетей электроосвещения, полов в спортивном зале |
|  | МБОУ г. Кургана "СОШ №52" |  |  | 900 | 598,58272 | 898,66272 | Замена оконных блоков, полов в спортивном зале, санузлов и душевых в спортивном зале, сантехнические работы, ремонт канализации |
|  | МБОУ г. Кургана "СОШ №53" |  |  | 2166,31306 | 1701,056 | 2166,31306 | Ремонт несущих и ограждающих конструкций здания тира, крыльца центрального входа с устройством пандуса, замена оконных блоков на конструкции из ПВХ, прокладка водопровода к зданию тира, устройство отмостки |
|  | МБОУ г. Кургана "СОШ №55" |  |  | 1449,804 | 1371,21258 | 1449,804 | Ремонт пищеблока, инженерных систем канализации, отопления, электроосвещения |
|  | МБОУ г. Кургана "СОШ №56" |  |  | 1524,43675 | 1093,97525 | 1524,43675 | Ремонт помещений спортивного зала, электроосвещения в спортивном зале, санузлов, инженерных сетей холодного, горячего водоснабжения, канализации |
|  | МБОУ г. Кургана "СОШ №59" |  |  | 941,7075 | 764,10474 | 941,7075 | Ремонт кровли, помещений санузлов, канализации |
|  | МБОУ г. Кургана "СОШ №67" |  |  | 1185,64349 | 130,702 | 1185,64349 | Замена оконных блоков, ремонт кровли, системы вентиляции |
|  | МБОУ г. Кургана "СОШ №75" |  |  | 1375,08047 | 1289,71047 | 1375,08047 | Ремонт эвакуационных выходов со 2 этажа, отмостки, замена оконных блоков ПВХ |
|  | МБОУ г. Кургана "Центр образования" |  |  | 1300 |  | 1300 | Ремонт фасада, отмостки, крыльца центрального входа, замена оконных блоков, аварийное освещение |
|  | МБОУ ДОД ДЮСШ №4 |  |  | 462,024 | 462,024 | 462,024 | Облицовка фасада, замена оконных блоков, ремонт вентиляции, ремонт кабинетов |
|  | МБОУ ДОД ДЮСШ №5 |  |  | 194 | 194 | 194 | Замена оконных блоков |
|  | МБОУ ДОД "Детский (подростковый) центр Луч-п" |  |  | 353,98249 | 353,98249 | 353,98249 | Ремонт кровли, замена оконных блоков |
|  | МБОУ ДО "Центр детского творчества "Аэлита" |  |  | 2135,168 | 1526,979 | 2135,168 | Ремонт помещения спортивного зала, душевой, системы электроосвещения, замена витража, входной двери |
|  | МБОУ ДОД "Дом детского творчества "Синяя птица" |  |  | 1723,58694 | 1419,39857 | 1723,58694 | Ремонт кровли, фойе, устройство подвесного потолка в здании по ул. Чернореченская,91/1 |
|  | МБОУ ДОД "Детский (подростковый) центр "Мостовик" |  |  | 137,783 |  | 137,783 | Ремонт кровли |
|  | МБОУ ДО "Дом детского творчества "Радуга" |  |  | 1241,1058 | 806,161 | 1241,1058 | Ремонт эвакуационных выходов со 2 этажа, отмостки |
|  | МБОУ ДОД "Станция детского (юношеского) туризма и экскурсий" |  |  | 36,251 |  | 36,251 | Ремонт системы отопления |
|  | МБОУ ДО "Дом детского творчества "Гармония" |  |  | 1196,441 | 592,437 | 1196,441 | Ремонт кровли, устройство утепления кровли, кирпичная кладка парапета |
|  | МКУ ЦБУШ №2 |  |  | 1384 | 346,54272 | 1384 | Работы завершены |
|  | МБДОУ г. Кургана "Детский сад общеразвивающего вида №9 "Малышок" |  |  | 200 | 191,575 | 191,575 | Ремонт электропроводки и элекстроосвещения |
|  | МБДОУ г. Кургана "Детский сад общеразвивающего вида №37 "Колокольчик" |  |  | 290,18 | 63,156 | 277,833 | Ремонт кровли |
|  | МБДОУ г. Кургана "Детский сад комбинированного вида №78 "Звездочка" |  |  | 630 | 400 | 400 | Ремонт кровли, замена оконных блоков |
|  | МБДОУ г. Кургана "Детский сад компенсирующего вида №87 "Петушок" |  |  | 400 | 154,67565 | 400 | Ремонт системы отопления, водопровода в подвале, замена оконных блоков |
|  | МБДОУ г. Кургана "Детский сад общеразвивающего вида №90 "Радуга" |  |  | 1438,775 | 1057,755 | 1433,712 | Ремонт чердачного перекрытия, усиление подвала здания по ул. Дзержинского,13, ремонт входных групп в здании ул. Дзержинского,23, замена оконных блоков в здании ул. Дзержинского,8 |
|  | МБДОУ г. Кургана "Детский сад комбинированного вида №103 "Журавушка" |  |  | 500 |  |  | Устройство крыльца центрального входа |
|  | МБДОУ г. Кургана "Детский сад комбинированного вида №133 "Алые паруса" |  |  | 50,66768 |  | 50,66768 | Ремонт технологического оборудования и силового шкафа |
|  | МБДОУ г. Кургана "Детский сад общеразвивающего вида №160 "Крошка Енот" |  |  | 139 |  | 139 | Ремонт кровли |
|  | МБДОУ г. Кургана "Детский сад комбинированного вида №169 "Мальвина" |  |  | 1000 | 200 | 985,523 | Замена эвакуационных выходов 2 этажа |
|  | МАДОУ г. Кургана "Детский сад общеразвивающего вида №10 "Аленушка" |  |  | 700 | 567,58 | 567,58 | Ремонт теплого пола, группового помещения №7, входной группы здание |
|  | МБДОУ г. Кургана "Детский сад комбинированного вида №14 "Елочка" |  |  | 618,362 | 144,41898 | 614,58942 | Ремонт деревянных полов в помещениях №7,12 корпуса №2 |
|  | МБДОУ г. Кургана "Детский сад комбинированного вида №34 "Филиппок" |  |  | 425,028 |  | 425,028 | Ремонт электрической блочно-модульной котельной |
|  | МБДОУ г. Кургана "Центр развития ребенка-детский сад №39 "Росинка" |  |  | 662,732 | 268,30661 | 662,732 | Ремонт отмостки, крылец хозблока, подвала, замена оконных блоков в здании по ул. Зорге,1 |
|  | МБДОУ г. Кургана "Детский сад комбинированного вида №41 "Дружная семейка" |  |  | 824,397 | 824,397 | 824,397 | Ремонт кровли |
|  | МБДОУ г. Кургана "Детский сад компенсирующего вида №54 "Смородинка" |  |  | 150 | 150 | 150 | Проектно-изыскательские работы |
|  | МБДОУ г. Кургана "Детский сад комбинированного вида №55 "Полянка" |  |  | 951,71461 | 951,71461 | 951,71461 | Ремонт фасада, запасного выхода, пищеблока |
|  | МБДОУ г. Кургана "Детский сад комбинированного вида №62 "Серебряное копытце" |  |  | 285,888 | 285,888 | 285,888 | Ремонт крыльца группы №4 |
|  | МАДОУ г. Кургана "Детский сад общеразвивающего вида №105 "Якорек" |  |  | 1685,46148 | 1587,89002 | 1685,46148 | Ремонт кровли, парапетных сливов, водостоков |
|  | МБДОУ г. Кургана "Детский сад комбинированного вида №106 "Золотой петушок" |  |  | 773,57362 | 84,004 | 374,30603 | Ремонт насосной установки пожаротушения, кровли, пола в пищеблоке, замена оконных блоков |
|  | МБДОУ г. Кургана "Детский сад общеразвивающего вида №118 "Мишутка" |  |  | 154,7 | 154,7 | 154,7 | Ремонт кровли |
|  | МБОУ для детей дошкольного и младшего школьного "Школа - детский сад №58" |  |  | 392,8053 | 123,464 | 392,8053 | Замена оконных блоков, ремонт системы отопления |
|  | МБОУ для детей дошкольного и школьного возраста г. Кургана "Прогимназия №63" |  |  | 712,806 | 712,806 | 712,806 | Кредиторская задолженность 2018 года |
|  | МБДОУ г. Кургана "Детский сад комбинированного вида №7 "Кораблик" |  |  | 2437,34998 | 2437,34998 | 2437,34998 | Ремонт перекрытия техподполья, системы отопления, водопровода, канализации, электроснабжения и общестроительные работы группы №12 |
|  | МБДОУ г. Кургана "Детский сад комбинированного вида №18 "Журавлик" |  |  | 2208,39559 | 2195,78719 | 2208,39559 | Ремонт кровли корпус №2, замена входной группы в корпусе №2 |
|  | МБДОУ г. Кургана "Центр развития ребенка - детский сад №115" |  |  | 1396,43105 | 1180 | 1396,43105 | Ремонт кровли |
|  | МБДОУ г. Кургана "Центр развития ребенка детский сад №131 "Ветерок" |  |  | 1000 |  | 1000 | Ремонт кровли, окна ПВХ, ремонт эвакуационной лестницы |
|  | МБОУ ДОД «Дворец детского (юношеского) творчества» |  |  | 503,7648 | 503,7648 | 503,7648 | Кредиторская задолженность 2018 года |
|  | МБУ "Курганский Дом молодежи" |  |  | 31,565 | 31,565 | 31,565 | Ремонт электрического котла в подвале ул. Гагарина,39а |
|  | МКУ «Курганский городской инновационно-методический центр» |  |  | 627,79045 | 359,76694 | 627,79045 | Разработка проектно-сметной документации на ремонт подвала, установка окон ПВХ |
|  | МАУ« Оздоровительный комплекс» |  |  | 10411,1447 | 7473,12579 | 10231,0097 | Ремонт помещений корпуса "Островок", столовой, котельной, эвакуационной лестницы в корпусе "Альтаир", замена оконных блоков на конструкции из ПВХ, монтаж силового электрического кабеля, |
|  | МБОУ ДОД города Кургана «Детская музыкальная школа № 1 имени И.А. Парфенова» |  |  | 301,34 |  | 301,34 | Косметический ремонт фасада здания объекта культурного наследия по ул. Куйбышева д.2 |
|  | МБОУ ДОД города Кургана «Детская школа искусств № 1» |  |  | 467,5684 |  | 441,402 | Ремонт помещений по ул. Климова,47, ул. Станционная,26 |
|  | МБОУ ДОД города Кургана «Детская школа искусств им. В. А. Громова» |  |  | 2037,488 | 2037,488 | 2037,488 | Ремонт кровли над запасным выходом, частичный ремонт штукатурки фасада по ул. Советская,160, замена оконных блоков, ремонт кровли мкр. Черемухово |
|  | культуры в том числе: |  |  | 10433,584 | 3342,212 | 9361,00017 |  |
|  | МБУК «БИС города Кургана» |  |  | 4832,26 | 3342,212 | 4831,698 | Ремонт крыльца, фасада, читального зала библиотеки им. Маршака, ремонт санузлов, замена оконных блоков в библиотеке им. Куликова, ремонт кровли в библиотеке им. Тургенева, замена оконных блоков в библиотеке им. Некрасова, им. Карамзина |
|  | МБУ Культурно-спортивный центр «Черемушки» |  |  | 1100 |  | 774,523 | Ремонт кровли в здании мкр. Черемухово, ул. Октябрьская,1 |
|  | МБУ «Центр культуры и досуга «Спутник» |  |  | 362,49 |  |  |  |
|  | МБУ города Кургана «Городской Дом народного творчества» |  |  | 4138,834 |  | 3754,77917 | Ремонт кровли, ремонт помещений кабинетов и санузлов с учетом потребностей людей с ОВЗ, электромонтажные работы в кабинете №18, ремонт участка перекрытия 2 этажа |
| 3 | Проведение работ по благоустройству и содержанию прилегающих территорий учреждений социальной сферы, в том числе: благоустройство территории, устройство отмостки вокруг здания, устройство ограждения, установка игрового, спортивного оборудования, проектирование работ по благоустройству, санитарная обрезка и вырубка деревьев, другие работы по благоустройству | 2019 год | Департамент социальной политики, Департамент финансов и имущества, муниципальные учреждения | 12610,9396 | 7962,35327 | 10655,16527 |  |
| III задача (увеличение доли отремонтированных объектов из общего количества объектов, нуждающихся в благоустройстве прилегающих территорий) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | образования, в том числе: |  |  | 12512,1726 | 7962,35327 | 10556,39827 |  |
|  | МБОУ г. Кургана "ООШ №14" |  |  | 73,824 |  |  | Ремонт ограждения территории |
|  | МБОУ г. Кургана "СОШ №17" |  |  | 1376,90876 |  |  | Ремонт ограждения территории |
|  | МБОУ г. Кургана "СОШ №18" |  |  | 1058,82355 | 1058,82355 | 1058,82355 | Ремонт ограждения территории |
|  | МБОУ г. Кургана "Гимназия №19" |  |  | 587,5415 |  | 587,469 | Ремонт уличных лестничных маршей |
|  | МБОУ г. Кургана "СОШ №24" |  |  | 1498,843 | 1276,447 | 1298,843 | Ремонт ограждения территории |
|  | МБОУ г. Кургана "СОШ №28" |  |  | 178,966 |  |  | Ремонт ограждения территории |
|  | МБОУ г. Кургана "СОШ №34" |  |  | 595,121 | 595,121 | 595,121 | Кредиторская задолженность 2018 года |
|  | МБОУ г. Кургана "СОШ с углубленным изучением предметов №38" |  |  | 855,03178 | 743,08171 | 800,12371 | Ремонт ограждения, установка спортивных тренажеров, снос деревьев |
|  | МБОУ г. Кургана "СОШ №43" |  |  | 499,922 | 499,922 | 499,922 | Ремонт ограждения территории |
|  | МБОУ г. Кургана "СОШ №46" |  |  | 68,175 |  |  | Ремонт ограждения территории |
|  | МБОУ г. Кургана "СОШ №75" |  |  | 1164,554 | 603,351 | 1164,554 | Ремонт ограждения территории |
|  | МБУДО "ДЮСШ №3" |  |  | 623,4358 | 623,4358 | 623,4358 | Ремонт сетей наружного водоснабжения спорткомплекса |
|  | МБОУ ДО ДЮСШ №6 |  |  | 337,976 |  | 337,976 | Устройство фундамента и установка опор корта, прокладка кабельных линий на территории корта по адресу ул. Пушкина,43 |
|  | МБОУ ДО "Дом детского творчества "Радуга" |  |  | 558,251 | 558,251 | 558,251 | Устройство наружного освещения хоккейного корта |
|  | МБДОУ г. Кургана "Центр развития ребенка детский сад №39 "Росинка" |  |  | 337,268 | 337,268 | 337,268 | Благоустройство территории ул. К. Мяготина,56а |
|  | МБДОУ г. Кургана "Детский сад компенсирующего вида №54 "Смородинка" |  |  | 1509,81921 | 1004,41721 | 1509,81921 | Ремонт плиточного покрытия дворовой территории, отмостки, цоколя |
|  | МБДОУ г. Кургана "Детский сад комбинированного вида №7 "Кораблик" |  |  | 366,75 | 366,75 | 366,75 | Кредиторская задолженность 2018 года |
|  | МКУ «Курганский городской инновационно-методический центр» |  |  | 286,275 |  | 286,275 | Ремонт наружных сетей канализации |
|  | МАУ« Оздоровительный комплекс» |  |  | 361,282 | 125 | 361,282 | Устройство спортивной площадки |
|  | МБОУ ДО города Кургана «Детская музыкальная школа № 3» |  |  | 173,405 | 170,485 | 170,485 | Асфальтирование территории |
|  | культуры в том числе: |  |  | 98,767 | 0 | 98,767 |  |
|  | МБУК «БИС города Кургана» |  |  | 98,767 |  | 98,767 | Ремонт ограждения в библиотеке им. Лермонтова |
|  | Всего: |  |  | 248276, 63908 | 155852, 57965 | 240283, 52663 |  |

Кассовое исполнение программы 62,77 %

Фактическое исполнение программы  96,78 %

- Оценка целевых индикаторов муниципальной программы. «Капитальный, текущий ремонт зданий, благоустройство и содержание прилегающих территорий учреждений социальной сферы»

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  |  | Оценка баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено по программе | Достигнуто | Отклонение % (гр.4-гр.3)/гр.3*100% |  |
| Задача 1. Увеличение доли отремонтированных объектов из общего количества объектов, требующих проведения капитального ремонта. |  |  |  |  |  |
| Доля отремонтированных объектов из общего количества объектов, требующих проведения капитального ремонта | % | 2 | 2 | - | +1 |
| Задача 2. Увеличение доли отремонтированных объектов из общего количества объектов, требующих проведения текущего ремонта. |  |  |  |  |  |
| Доля отремонтированных объектов из общего количества объектов, требующих проведения текущего ремонта | % | 35 | 35 | - | +1 |
| Задача 3 Увеличение доли отремонтированных объектов из общего количества объектов, нуждающихся в благоустройстве прилегающих территорий. |  |  |  |  |  |
| Доля отремонтированных объектов из общего количества объектов, нуждающихся в благоустройстве прилегающих территорий | % | 10 | 10 | - | +1 |
| Итого: |  |  |  |  | +3 |

- Динамика значений целевых индикаторов муниципальной программы «Капитальный, текущий ремонт зданий, благоустройство и содержание прилегающих территорий учреждений социальной сферы на 2018- 2020 годы»

| Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Базовое значение индикатора в год предшествующий началу реализации программы | Фактическое значение индикатора по годам реализации муниципальной программы | Темп роста значения индикатора в отчетном году по сравнению с предыдущим годом, % | Плановое значение индикатора в последний год реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля отремонтированных объектов из общего количества объектов, требующих проведения капитального ремонта | % | 2 | 2 | - | 6 |
| Доля отремонтированных объектов из общего количества объектов, требующих проведения текущего ремонта | % | 35 | 35 | - | 45 |
| Доля отремонтированных объектов из общего количества объектов, нуждающихся в благоустройстве прилегающих территорий | % | 10 | 10 | - | 20 |

Ожидаемая эффективность муниципальной программы за отчетный период 2019 год достигнута.

- Прочие сведения.

В муниципальных образовательных учреждениях  проведены работы по ремонту кровель, ремонту и  усилению несущих конструкций зданий стен, перекрытий, фундаментов, ремонту  фасадов зданий, цоколя, отмосток, эвакуационных выходов из зданий, пожарных лестниц, устройству пандусов для инвалидов, замене оконных блоков на конструкции из ПВХ, дверных блоков, замене инженерных сетей электроснабжения, отопления, горячего, холодного водоснабжения, канализации, вентиляции, а также ремонту и отделке помещений и  подготовке образовательных учреждений к началу учебного года. Кроме того проведены работы по восстановлению  ограждений территорий и благоустройству прилегающих территорий образовательных учреждений.

В 2020 году ремонт объектов социальной сферы   будет продолжен. Будут проведены работы по  восстановлению нарушенной отделки фасадов, ремонту кровель, цоколей, отмосток, крылец эвакуационных выходов, замене оконных блоков на конструкции из поливинилхлоридных профилей, устройству пандусов для маломобильных групп населения, по восстановлению асфальтового покрытия и бордюрного камня, восстановлению ограждений, а также замене малых архитектурных форм на детских игровых площадках. Предполагается оформление фасадов зданий с применением декоративной штукатурки, устройством конструкций вентилируемых фасадов из композитных навесных панелей и металлических фасадных кассет, с  устройством декоративных элементов на фасадах и  эмблем образовательных учреждений. Кроме того будут продолжены работы по ремонту и усилению несущих простенков, плит перекрытия зданий, ремонту кровель, ремонту эвакуационных выходов с устройством пандусов и другие ремонтные работы.

Дальнейшая реализация мероприятий муниципальной программы будет продолжена в рамках Постановления Администрации города Кургана от 08.11.2019 года №7429 «Об утверждении муниципальной программы «Капитальный, текущий  ремонт зданий, благоустройство и содержание прилегающих территорий учреждений  социальной сферы».