Приложение

Информация об исполнении постановления Администрации города Кургана № 8233 от 14.11.2016 года

«Об утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в городе Кургане»

за 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Содержание мероприятия** | | **Информация о выполнении** | | **Ответственный исполни-тель** | | **Финансовое обеспечение** | | | | | |
| **Источник финансирования** | | **Запланировано на 2019 год, тыс. руб.** | | **Израсходовано средств,**  **тыс. руб.** | |
| **1. Совершенствование организации дорожного движения** **транспорта и пешеходов** | | | | | | | | | | | | |
|  | Внедрение автоматизированной системы управления дорожным движением для координации работы светофоров | | Финансирования не было, работы не выполнялись | Департамент развития городского хозяйства,  МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства города Кургана» | | | Бюджет города Кургана | | - | | - | |
|  | Замена ламповых светофоров на светодиодные | | Финансирования не было, работы не выполнялись | Департамент развития городского хозяйства,  МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства города Кургана» | | | Бюджет города Кургана | | - | | - | |
|  | Реконструкция светофоров, прослуживших 10 лет и более | | Финансирования не было, работы не выполнялись | Департамент развития городского хозяйства,  МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства города Кургана» | | | Бюджет города Кургана | | - | | - | |
|  | Проведение замены дорожных знаков 5.19.1,2 «Пешеходный переход» и 1.23 «Дети» на дорожные знаки с повышенной степенью световозвращения | | Финансирования не было, работы не выполнялись | Департамент развития городского хозяйства,  МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства города Кургана» | | | Бюджет города Кургана | | - | | - | |
|  | Установка дублирующих дорожных знаков 5.19.1 «Пешеходный переход» над проезжей частью дорог с двумя и более полосами для движения в данном направлении | | Финансирования не было, работы не выполнялись | Департамент развития городского хозяйства,  МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства города Кургана» | | | Бюджет города Кургана | | - | | - | |
|  | Установка ограничивающих пешеходных ограждений | | Финансирования не было, работы не выполнялись | Департамент развития городского хозяйства,  МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства города Кургана» | | | Бюджет города Кургана | | - | | - | |
|  | Перенесение пешеходных переходов со следующих остановок общественного транспорта: Аэропорт, Учкомбинат (ул. Б-Петрова), пос. ТЭЦ (ул. Глинки), Строительный колледж, Царево городище, пер. Варгашинский, Общежитие, пос. Синтез, памятник танкистам, магазин «Детский мир», швейная фирма, ул. Пичугина, ЖБИ, 3 мкр. (ул. Мостостроителей), ОАО «КСМ» (ул. Половинская), 9 школа, | | Финансирования не было, работы не выполнялись | Департамент развития городского хозяйства,  МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства города Кургана» | | | Бюджет города Кургана | | - | | - | |
|  | Оборудование всех остановок общественного транспорта знаками 5.16. (общее количество необорудованных остановок – 682 ед.) | | Финансирования не было, работы не выполнялись | Департамент развития городского хозяйства,  МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства города Кургана» | | | Бюджет города Кургана | | - | | - | |
|  | Оборудование карманов на остановках общественного транспорта по маршрутам:  - № 6 «Детская больница им. Красного Креста-Увал- мкн. Тополя» (8 остановок в сторону мкн. Тополя от поворота на Увал);  - № 359 «НДПК «Новый город» и № 353 «пос. Сиреневый-мкн. Черёмухово» (30 остановок, начиная от мкн. Пригородный до мкн. Черёмухово и НДПК «Новый город»);  - № 26 «пос. Керамзитный-ул. Кравченко» (12 остановок по а/д Ботаническая);  - № 349 «ОАО «Синтез»- Омский мост» (10 остановок от аэропорта в сторону Омский мост);  № 319 «мкн. Зайково-швейная фирма» (24 остановки от ПО «Курганприбор» в сторону мкн. Зайково);  -два заездных кармана на остановках общественного транспорта по ул. Щорса. | | Финансирования не было, работы не выполнялись | Департамент развития городского хозяйства,  МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства города Кургана» | | | Бюджет города Кургана | | - | | - | |
|  | Обустройство пешеходных переходов в соответствии с требованиями национальных стандартов и проведение мероприятий по совершенствованию организации дорожного движения | | Финансирования не было, работы не выполнялись | Департамент развития городского хозяйства,  МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства города Кургана» | | | Бюджет Курганской области | | - | | - | |
|  | Строительство светофорных объектов на перекрестках:  - ул. К. Маркса – ул. Кирова;  - пр. Конституции в районе строения № 75;  -пр. Машиностроителей в районе строения № 17 к.4.  Разработка проектно-сметной документации на установку светофорных объектов (8 ед.).  Проведение иных мероприятий по совершенствованию организации дорожного движения.  Строительство светофорных объектов на перекрестках:  -улиц Панфилова-Земнухова, Голикова-Илизарова, Голикова – Мальцева, Бурова-Петрова – К. Маркса (после окончания строительства данных дорог);  - улиц Чернореченская-Бурова-Петрова, Пугачёва-Достоевского, Б. Мира-Гагарина, 9 Мая-Карбышева; | | Финансирования не было, работы не выполнялись | Департамент развития городского хозяйства,  МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства города Кургана» | | | Бюджет города Кургана | |  | |  | |
|  | Разработка «Комплексной схемы организации дорожного движения на территории города Кургана». | | Выплачена кредиторская задолженность за 2018 год по муниципальному контракту № 34 от 13.03.2018г. на выполнение работ по разработке комплексной схемы организации дорожного движения на территории муниципального образования города Кургана. | Департамент развития городского хозяйства,  МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства города Кургана» | | | Бюджет города Кургана | | 770,2 | | 770,2 | |
|  | Внесение изменений в режим работы светофорных объектов. Выделение отдельной фазы для движения пешеходов. | | Финансирования не было, работы не выполнялись | Департамент развития городского хозяйства,  МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства города Кургана» | | | Бюджет Курганской области | |  | |  | |
|  | Установка дополнительных средств организации дорожного движения и проведение иных мероприятий по совершенствованию организации дорожного движения | | Выплачена кредиторская задолженность за 2018 год по:  - договору № 127 от 21.06.2018 на выполнение работ по пересчету сметной документации в текущие цены в размере 15, 000 тыс. руб.  - МК № 164 от 06.08.2018 на выполнение работ по установке дорожных знаков в городе Кургане в размере 1039,602 тыс. руб.;  - МК № 196 от 07.09.2018г. на выполнение работ по установке металлического ограждения на перекрестке ул. К. Мяготина - ул. Пролетарская в г. Кургане в размере 174,235 тыс. руб.;  -МК № 139 от 17.07.2018 на выполнение работ по установке светофорного объекта на перекрестке проспекта Маршала Голикова – ул. Илизарова в размере 1,628 тыс. руб.;  - МК № 140 от 17.07.2018 на выполнение работ по установке светофорного объекта на перекрестке проспекта Маршала Голикова – ул. Мальцева в размере 47,570 тыс. руб.;  - МК № 165 от 08.08.2018 на выполнение работ по обустройству пешеходного перехода вблизи МАОУ «СОШ №20» ул. Князева. | Департамент развития городского хозяйства,  МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства города Кургана» | | | Бюджет города Кургана | | 2031,1 | | 2031,1 | |
| 1.15 | Проведение комиссионных обследований маршрутов городского пассажирского транспорта общего пользования с последующим обобщением причин недостатков в содержании дорог (два раза в год) | | Сезонное обследование состояния УДС проводилось 28-29 мая. Заключение комиссии: техническое состояние проезжих частей улиц и дорог города для эксплуатации автобусных маршрутов – удовлетворительное. Ремонту подлежит 534394,5 м2 автомобильных дорог общего пользования местного значения.  Обследование технического состояния мостов и путепроводов города Кургана проводилось 6-10 июня. Заключение комиссии: техническое состояние мостов и путепроводов города Кургана для эксплуатации автобусных маршрутов – удовлетворительное. | Департамент развития городского хозяйства, ОГИБДД УМВД России по г. Кургану (по согласованию), УГАДН (по согласованию),  МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства города Кургана», МКУ «Транспортное управление» | | |  | | Не требует финансирования | |  | |
| **2. Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения**  **и сокращение дорожно-транспортного травматизма** | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Организация и проведение городских мероприятий по основам безопасного участия в дорожно-транспортной среде детей и подростков, в том числе:  Акция «Безопасное лето – детям»;  Акция «Безопасный маршрут в школу»;  Тематическая смена – МАУ «Оздоровительный комплекс»;  Конкурс агитбригад среди ОУ | | В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, пропаганды среди детей и подростков основ безопасности дорожного движения Управлением образования Департамента социальной политики Администрации г. Кургана совместно отделом ГИБДД УМВД по г. Кургану за 2019 год проведены следующие мероприятия.  В течение декабря 2018 – января 2019 года в муниципальных общеобразовательных организациях города Кургана проводился городской этап Олимпиады «Знатоки ПДД». Всего в мероприятии приняли участие 11583 обучающихся 5-6-7-8 классов (82% от общего количества) из 45 школ города (на 500 детей больше, чем в прошлом году). 26 и 28 февраля 2019 года проведен областной этап Олимпиады «Знатоки ПДД» на базе четырех общеобразовательных учреждений: МБОУ «СОШ № 38», МАОУ «СОШ № 20», МБОУ «Гимназия № 47», МБОУ «СОШ № 29» в дистанционном режиме для обучающихся общеобразовательных школ города.Заявки были приняты на 177 человек, по болезни отсутствовали 5 детей. В Олимпиаде приняли участие все школы города. Всего в Олимпиаде приняли участие 172 человека. Итоги Олимпиады подведены комиссией, созданной на уровне региона. Результаты следующие: из 40 победителей на уровне области 9 человек из города Кургана (23 %) (школы №№ 22, 24, 26, 40, 49, 50, Гимназии 31, 47, 19).  Проведенгородской конкурс на лучшую методическую разработку по ПДД среди педагогов дошкольных образовательных организаций «Зеленый огонек». Предоставлено было 32 работы по трем номинациям «Лучший детский праздник», «Лучшее родительское собрание», «Лучшее занятие с детьми». Жюри работало с 4 апреля по 31 мая. Результаты следующие:  «Лучшее занятие с детьми» 1 место – детский сад № 2, 2 место – детский сад № 54, 3 место – детский сад № 10;  «Лучший детский праздник» - 1 место – детский сад № 138, 2 место – детский сад № 61, 3 место – детский сад № 47;  «Лучшее родительское собрание» - жюри решило не присуждать место, так как участвовала 1 работа.  Все работы, занявшие 1 места, направлены на областной этап конкурса, результаты ожидаются..  20 июня проведена традиционная акция «Безопасное лето – детям» для отдыхающих в лагерях досуга и отдыха. На 7 станциях дети смогли вспомнить правила дорожного движения. Устройство велосипеда, технику управления велосипедом, выполнить шуточные и творческие задания. Приняли участие более 100 детей, все получили памятные призы.  В МАУ "Оздоровительный комплекс" в июле проведено масштабное мероприятие - игра по станциям, позволяющая вспомнить отдыхающим детям правила безопасного поведения на дрогах. Приняли участие более 400 несовершеннолетних. Также в загородных лагерях организованы и проведены 2 встречи с сотрудниками ГИБДД. Охват более 700 человек.  Как правильно переходить дорогу, что означают движения регулировщика, почему нельзя отвлекаться за рулем, – этими и другими знаниями учащиеся курганских школ поделились друг с другом. 19 ноября в Центре культуры и досуга «Современник» состоялась акция «Безопасный маршрут в школу».  В ней приняли участие 10 общеобразовательных учреждений города: школы №№ 39, 7, 9, 41, 44, 43, 26, 48, 20 и гимназия № 19, от которой были заявлены сразу две команды.  На суд жюри, в состав которого вошли представители отдела ГИБДД УМВД России по городу Кургану и специалисты ЦКиД «Современник», юные инспекторы движения представили театрализованные программы «Безопасный маршрут в школу».  Чтобы сделать свои презентации более яркими и запоминающимися, участники использовали разнообразные выразительные средства. Так, агитбригада гимназии № 19 «Квартет безопасности» своим девизом выбрала фразу «Мы за безопасность на российских дорогах». Ребята показали несколько инсценировок о важности соблюдения Правил дорожного движения и рассказали о том, к каким трагедиям может привести невнимательность пешеходов и водителей. Участники агитбригады «Светофор» из школы № 7 провели со зрителями игру по правилам трехцветного регулировщика и спели частушки о плюсах светоотражающих элементов на одежде. Учащиеся школы № 9 показали программу «Капсула времени» и рассказали о том, что означают дорожные знаки.  По итогам всех выступлений жюри определило лидеров, набравших наибольшее количество баллов. Оценивались оригинальность программы, отсутствие ошибок в правилах дорожного движения и другие критерии. Победу одержала агитбригада «Автостоп» из гимназии № 19, второй стала команда школы № 7 «Светофор». Третье место заняли ребята из школы № 26. Командам-победителям вручили дипломы, кубки и памятные подарки. Также были отмечены все участники сегодняшнего мероприятия.  В преддверии зимних каникул 5 декабря в МБУ «Центр культуры и досуга «Спутник» прошло ежегодное мероприятие – конкурс агитбригад «Безопасность на дороге – наше общее дело», главной целью которого является формирование навыков безопасного поведения среди обучающихся в условиях улично-дорожной среды. Конкурс стал уже традиционным и каждый раз охватывает более 200 школьников. В этом году участие приняли отряды ЮИД из 22 образовательных организаций города.  Главная задача отрядов юных инспекторов движения - это не только самим запомнить правила безопасного поведения на дороге, но и научить своих сверстников быть дисциплинированными участниками движения. Как в простой и доступной форме объяснить детям, что дорога – это большая опасность? Как научить видеть «дорожные ловушки» и соблюдать Правила дорожного движения. Лучший способ сделать это в сценической форме, чтобы заинтересовать ребят и убедить их в необходимости знать и соблюдать Правила дорожного движения. Именно это в полной мере удалось сделать участникам конкурса. Ребята показали свои незаурядные артистические способности и таланты. В выступлениях юидовцев было много музыки, ярких костюмов и юмора, не смотря на то, что тема конкурса очень серьезная.  Оценивало выступление ребят жюри, в состав которого вошли сотрудники региональной Госавтоинспекции. По решению судей, победителями стал отряд ЮИД ГКОУ «Школа - интернат № 17 имени Д.М. Карбышева», «серебро» досталось ребятам из МБОУ «Гимназия №31» и третье место занял отряд юных инспекторов движения из МБОУ «Гимназия №19». Кроме того, жюри отметили за самое музыкальное выступление команду МБОУ «СОШ№34», за оригинальный сценарий ГКОУ «Школа - интернат № 17 имени Д.М. Карбышева». Все ребята получили памятные подарки и дипломы. Сотрудники Госавтоинспекции поздравили победителей и выразили всем участникам благодарность за вклад в общее дело - безопасность на дорогах. | | ДСП, ОГИБДД | | | Муниципальный бюджет | 140,466 | | 62,44 (44,45%) |
| 2.2 | Организация взаимодействия со средствами массовой информации по информированию населения о целях и задачах мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, проводимых Госавтоинспекцией города и формированию законопослушного поведения у населения.  (Передача по заказу ГИБДД-ежемесячно) | | Мероприятие организует ОГИБДД УМВД России по г.Кургану. Проведена серия интервью с начальником ОГОБДД УМВД Росси по г.Кургана Н.Н. Гореловым по теме безопасного поведения граждан на дорогах города. На оставшуюся сумму в настоящее время выписаны счета на оказание услуг, достигнута предварительная договоренность о содержании информационных материалов.  Информационные материалы по обеспечению безопасности на дорогах города регулярно размещаются на официальном сайте Администрации города Кургана: 26.08 - материалы о начале акции "Внимание - дети!"; 03.09 - итоги очередного заседания комиссии по безопасности дорожного движения города Кургана; 04.09 - информация о нанесении разметки на дорожное полотно вблизи школ города; 24.09 - в школах стартовал первый этап "Зарницы и Школы безопасности; 04.12 – информация о новых светофорных объектах на улицах города; 04.12 – анонс мероприятия – конкурса агитбригад «Безопасность на дорогах – наше общее дело»; 19.11 – информация о проведенной акции «Безопасный маршрут в школу»; 19.11 – о проведении профилактической акции «Пешеход»; 14.10 – о заседании комиссии по безопасности дорожного движения; 02.10 – об установке светофорных объектов. | | ДСП ОГИБДД | | | Муниципальный бюджет | 300,0 | | 100,00  (33,3%) |
| 2.3 | Организация и проведение профилактических мероприятий с различными категориями участников дорожного движения по предупреждению дорожно-транспортного травматизма и проведение специализированных мероприятий «Внимание-дети!», «Скорость», «Автобус», «Мотоцикл», «Притормози», «Стань заметней», «Внимание-пешеход», «Дистанция» и др. | | Профилактические мероприятия в образовательных организациях проводятся непрерывно в течение всего года. В 2019 году организовывались рейды отрядов ЮИД и Родительских патрулей (ношение световозвращателей, правильное перемещение через проезжую часть, применение удерживающих устройств в автомобилях).На последнем уроке проводились обязательные «минутки безопасности». На стендах в настоящее время размещена актуальная информация о ДДТТ за весенний период.  11 января и 18 января 2019 года проведены совещания с начальниками лагерей с дневным пребыванием, один из вопросов повестки: «Обеспечение безопасных условий при перевозке детей и профилактические мероприятия по БДД в летний период».  В преддверии весенних каникул (25-29.03), летних каникул (20-31.05) и осенних каникул проведены со всеми обучающимися инструктажи по технике безопасности с обязательным включением вопросов по соблюдению Правил дорожного движения.  Традиционная акция «Внимание – дети!» стартовала на территории города в конце мая, продлилась до 14 июня. В акции были задействованы школы, детские сады, учреждения дополнительного образования, лагеря досуга и отдыха, опорные площадки по месту жительства.  Школы и детские сады в 2019 году приняли участие в конкурсе фотографий «Будь заметней»!», организованном Уполномоченным по правам ребенка при Губернаторе Курганской области А.Е. Лопатиной. В конкурсе «Полицейский дядя Степа», организованном ОГИБДД, приняли участие 42 детских сада. В конкурсе «Засветись, будь заметнее», организованном МБОУДО «Радуга», участвовали 14 школ, 28 детских садов, 2 учреждения дополнительного образования (310 работ). В конкурсе макетов «Мой безопасный город» в число победителей вошла команда школы № 22. В конкурсе социальной рекламы «Дорога глазами детей» школа № 49 заняла 2 призовых места, «Синяя птица» - 3 призовых места, «Радуга» - 4 призовых места. Итоги всех конкурсов подведены, победители получили грамоты и памятные призы.  В областном центре подвели итоги профилактической операции «Безопасный автобус», которая проводилась с 18 по 20 июня сотрудниками Госавтоинспекции совместно с представителями территориального отдела государственного автодорожного надзора и была направлена на профилактику аварийности, выявление и пресечение нарушений Правил дорожного движения, обеспечение безопасной перевозки пассажиров.  Как сообщили в отделении пропаганды безопасности дорожного движения отдела ГИБДД УМВД России по городу Кургану за двое суток мероприятия было осмотрено 203 автобуса и составлено 44 административных материала на водителей, в том числе 6 - за неудовлетворительное техническое состояние автобусов. К административной ответственности за выпуск на линию неисправных автобусов привлечены 4 должностных лица пассажирских предприятий.  В период проведения мероприятия дорожно-транспортных происшествий по вине водителей автобусов допущено не было.  Традиционно с 24 августа по 25 сентября проводится акция "Внимание, дети!", в которой принимают участие все образовательные организации города: родительские собрания и конференции, классные часы, инструктажи, профилактические беседы. В учреждениях обновлена стендовая информация, размещаются материалы на сайтах, откорректирован маршрут "Дом-школа-дом" и "Дом - детский сад - дом", в начальной школе создаются персонифицированные маршруты.  В настоящее время подводятся итоги интерактивного конкурса, инициированного Уполномоченным по правам ребенка в Курганской области А.Е. Лопатиной «Засветись».  В целях снижения уровня аварийности на пассажирском транспорте сотрудниками Госавтоинспекции г. Кургана за отчетный период 2019 года проведено 4 оперативно-профилактических мероприятия. В период с 18 по 22 февраля 2019 года проведено оперативно-профилактическое мероприятие под условным названием «Маршрутка», с 04 по 07 апреля 2019 года и с 18 по 20 июня 2019 года проведены оперативно-профилактические мероприятия под условным названием «Безопасный автобус», с 17 по 19 сентября 2019 года проведено оперативно-профилактическое мероприятие под условным названием «Автобус», направленные на профилактику аварийности, выявление и пресечение нарушений Правил дорожного движения, обеспечение безопасной перевозки пассажиров автобусами. В ходе мероприятия совместно с представителями ТОГАДН по Курганской области осмотрено 1669 автобусов. Составлено 297 административных материалов на водителей автобусов, из них 39 за неудовлетворительное техническое состояние и 4 за нарушение Правил перевозки организованных групп детей автобусами. За выпуск на линию неисправных автобусов привлечено к административной ответственности 21 должностное лицо пассажирских предприятий и за нарушение Правил перевозки организованных групп детей автобусами привлечено 2 должностных лица МБОУ СОШ № 24 г. Кургана и МБОУ СОШ № 53 г. Кургана. Направлены информационные письма в прокуратуру города Кургана, ТОГАДН по Курганской области и Управление образования Администрации города Кургана. По всем мероприятиям в СМИ опубликованы цели и задачи, их результаты. Подготовлено 7 телесюжетов. | | ДСП, ОГИБДД | | | Муниципальный бюджет | 69,997 | | 69,997 (100%) |
| 2.4 | Организация и проведение конкурса «Безопасное колесо» среди отрядов юных инспекторов | | Городской конкурс отрядов юных инспекторов дорожного движения (ЮИД) проведен в два этапа на базе МБОУ «СОШ № 50» - 19 и 21 марта. Был издан приказ Департамента социальной политики Администрации города Кургана от 27 февраля 2019 года № 63 «О проведении городского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо».  В первом этапе приняли участие 40 команд из 40 учреждений (2018 год – 39 команд); во второй этап вышли команды школ 47, 50, 24, 31, 23, 46, 67, 52, 19, 12. Победила команда 47 гимназии (2 место – гимназия 31, 3 место – СОШ № 23), команда 47 гимназии третий год подряд представляла город Кургана на областном этапе, который прошел 27 апреля, заняла 1 место на областном конкурсе среди 26 команд. По итогам городского конкурса все команды получили грамоты и памятные призы, награждение состоялось 25 апреля.  Команда Гимназии № 47 заняла также первое место в областном этапе конкурса.  Команда Гимназии № 47 с 4 по 9 июня защищала честь Курганской области в городе Казани на всероссийском этапе конкурса «Безопасное колесо» - 38 позиция. | | ДСП, ОГИБДД | | | Муниципальный бюджет | 45,0 | | 45,0  (100%) |
| 2.5 | Развитие учебно-методической и материальной базы кабинетов БДД и автоматизированной площадки в МБУ «Центр образования»; организация учебно-методической работы специалистов кабинетов БДД | | В МБУ «Центр образования» оборудован кабинет по изучению правил безопасного поведения на улице - интерактивные доски с комплектом видеопрограмм.В наличии игры, плакаты, созданы методические разработки в помощь педагогам города; приобретены компьютерные программы, позволяющие имитировать езду на автомобиле в различных погодных условиях, функционируют обучающие тренажеры. Опыт работы кабинетов представлен не только на серии семинаров в городе Кургане, но и для педагогов области при содействии ОГИБДД и Департамента образования и науки Курганской области. В кабинетах работает грамотный высококвалифицированный педагог, который оказывает всестороннюю помощь в проведении городских мероприятий.  На оборудованной автоматизированной площадке на базе МБОУ «Центр образования» проводятся систематические занятия с обучающимися образовательных организаций города. Занятия проводятся по предварительной записи и пользуются большим спросом в образовательной среде города. Дети имеют возможность научиться переходить улицу по регулируемому и нерегулируемому переходам, освоить правила езды на велосипеде по проезжей части. Для эффективной работы с обучающимися приобретены велосипеды, самокаты; закрепляются навыки безопасной езды по перекрестку с использованием светофора и способов регулировки. Работа кабинета востребована. Для проведения игровых обучающих мероприятий приглашаются воспитанники детских садов города.  В мае в МБОУ «СОШ № 39» был организован выезд «Лаборатории безопасности» – мобильного атвогородка, действующего на базе Детско-юношеского центра. В летний период проведены выезды в лагеря дневного пребывания.  12 и 13 сентября в МБДОУ "Детский сад № 47" проведены семинары для ответственных по БДД в детских садах, присутствовало более 60 человек. На мероприятии выступили: инспектор ОГИБДД УМВД России по г.Кургану, специалист управления образования Администрации города Кургана Журавлева И.И., старший воспитатель МБДОУ "Детский сад № 100" Андреева В.А., заместитель заведующего МБДОУ "Детский сад № 47" Сартудинова Е.М., педагоги и дети детского сада. Были освещены следующие вопросы: основ безопасности детей - соблюдение правил дорожного движения родителями; профилактика детского дорожно-транспортного травматизма; основные ошибки при подготовке материалов на конкурс "Зеленый огонек", из опыта работы "Обучение дошкольников правилам дорожного движения на занятиях музыкального руководителя", детский автогородок.  31 октября проведен семинар для ответственных по БДД в общеобразовательных организациях. Рассмотрены вопросы безопасной перевозки детей группами, повышение качества работы по предупреждению ДДТТ, алгоритмы проведения олимпиады «Знатоки БДД» и подготовки к конк3рсу «Безопасное колесо». На совещании присутствовали сотрудники ОГИБДД УМВД России по г.Кургану. | | ДСП, ОГИБДД | | | Муниципальный бюджет | 220,0 | | 180,68  (82,13%) |
| 2.6 | Оснащение образовательных учреждений оборудованием, материалами и учебно-методической литературой по направлению «Безопасность дорожного движения»:  - школы | | На основании постановления Курганской областной Думы от 25.12.2007 года № 2824 «О Законе Курганской области «О внесении изменений и дополнений в Закон Курганской области «О региональном (национально-региональном) компоненте государственных образовательных стандартов общего образования в Курганской области» с 1 сентября 2008 года выделено учебное время на преподавание в курсе ОБЖ обязательных теоретических занятий в 5 – 11 классах по безопасности дорожного движения в количестве 3 часов. Также занятия проводятся в начальной школе в рамках предмета «Окружающий мир». Для выполнения требований к обучению детей ПДД в образовательные учреждения приобретается учебная литература: пособия, тетради на печатной основе, дидактические игры, плакаты, обучающие компьютерные программы. Для подготовки отрядов ЮИД к соревнованиям учреждения приобретают велосипеды и снаряжение. Заказывают также тематические стенды. Финансовые средства по данному разделу программы распределены приказом Департамента социальной политики от 27.12.2018 г. № 535 «О назначении ответственных исполнителей муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в города Кургане» в 2019 году». Исполнение отслеживается ежемесячно.  Для эффективной работы образовательных учреждений по вопросам правильного поведения на дорогах города систематически предоставляются методические, видеоматериалы для проведения тематических мероприятий. Только в течение августа-ноября на электронную почту учреждений были направлены следующие материалы: конкурс «Будь заметен», «Олимпиада БДД», «Месячник безопасности», «Дорога глазами детей» конкурс «Мой безопасный город», «Внимание – дети!», Неделя безопасности дорожного движения, о проведении олимпиады «Знатоки БДД», о семинаре для ответственных, материалы для дошкольных учреждений «Из опыта работы по БДД», конкурс «Засветись». | | ДСП | | | Муниципальный бюджет | 135,958 | | 45,958  (33,8%) |
| 2.7 | Проведение профилактических мероприятий в летний период, в том числе в лагерях дневного пребывания при образовательных организациях | | На семинарах для начальников лагерей, которые проведены 12 и 18 января 2019 года, особое внимание было уделено вопросу обеспечения безопасности в лагерях в летний период. Профилактическая работа с детьми в лагерях с дневным пребыванием выстроена по 6 основным направлениям: БДД, безопасность на железной дороге, профилактика бытового травматизма, безопасность на водных объектах, антитеррористическая безопасность, пожарная безопасность. Принято решение семинара - во всех лагерях провести День БДД, данное мероприятие проведено.  В летний период 2019 года в городе Кургане были открыты 29 лагерей досуга и отдыха с дневным пребыванием детей при образовательных организациях для 2676 детей. В каждом из них проведены профилактические мероприятия по обеспечению безопасности детей на дорогах города: инструктажи по поведению на дорогах и предупреждению ДДТТ, инструктажи по поведению в общественном транспорте; инструктажи по безопасности перед каждым выходом отряда за территорию образовательного учреждения с регистрацией в журнале инструктажей (на каждый выход за пределы школы издается внутренний приказ по лагерю). Лагеря досуга и отдыха при образовательных организациях в течение июня будут активно участвовать в региональной профилактической акции «Безопасное лето - детям». Отчеты представлены по всем разделам по окончанию смен начальниками лагерей. За период работы в лагерях проведено более 100 различных профилактических мероприятий по БДД: беседы, экскурсии, инструктажи, конкурсы рисунков и чтецов, конкурсы плакатов, ролевые игры, викторины, конкурсы. Мероприятия, направленные на профилактику детского дорожного травматизма, проведены в рамках акции "Безопасное лето - детям" на площадках по месту жительства, опорных площадках, при работе кружков и секций в течение всего лета. Активное участие приняли детские сады, общий охват - более 20 тыс. несовершеннолетних.  Профилактические мероприятия также проводились в период работы лагерей в весенний и осенний период (охват более 1800 детей): инструктажи, беседы. Деловые игры, конкурсы. | | ДСП, ОГИБДД | | | Муниципальный бюджет | 0 | | 0 |
| 2.8 | Организация и проведение пропагандистской акции «День памяти жертв дорожно-транспортных происшествий» | | Данная акция была запланирована на ноябрь 2019 года и приурочена к Международному Дню «Памяти жертв ДТП». Образовательные организации традиционно приняли в ней участие: акции, раздача памяток, выступление агитбригад и отрядов ЮИД, работа с Родительским патрулем, встречи с водителями. В течение недели в школах организовывалась разъяснительная работа по предупреждению ДДТТ, показаны видеоролики с учетом возрастных особенностей категории слушателей.  15 ноября, накануне «Всемирного дня памяти жертв дорожно-транспортных происшествий», совместно с отрядом ЮИД и обучающимися МБОУ «Гимназия №19», на проспекте имени Маршала Голикова, организована акция «Дороги без ДТП», в ходе которой участники акции обращались к участникам дорожного движения и призывали их не нарушать ПДД, вручая тематические памятки и буклеты.  17 ноября проведен агитпробег «Не забывайте нас…», посвященный «Всемирному Дню памяти жертв дорожно-транспортных происшествий». Данная акция проводилась по инициативе отдела ГИБДД УМВД России по г. Кургану, при поддержке представителей Курганского регионального отделения «Всероссийское общество автомобилистов» и «Курганского дома молодежи». Сотрудники полиции вместе с журналистами, представителями общественности проехали по 10-ти местам дорожно-транспортных происшествий, в которых в 2019 году погибли люди. Участники агитпробега вспоминали обстоятельства трагедии, зажигали свечи и возлагали цветы в память об ушедших.  Основная часть мероприятия состоялась на Центральной площади имени Ленина. На экране автомобиля «Валдай», предоставленного ГУ МЧС России по Курганской области, транслировались кадры видео с дорожно-транспортных происшествий. Волонтеры «Курганского дома молодежи» держали в руках плакаты с именами ушедших в этом году курганцев по причине дорожных аварий. Отряд ЮИД МБОУ «Гимназия №19» и МБОУ «СОШ № 29» обращались к водителям и пешеходам с призывом не допускать ошибок на дороге. В завершении мероприятия в небо были запущены шары по количеству погибших в 2019 году.  18 ноября в Приходе Великомученика и целителя Пантелеймона состоялось богослужение по погибшим в дорожных авариях. Сотрудники подразделений Госавтоинспекции приняли участие в молебне. | | ДСП, ОГИБДД | | | Муниципальный бюджет | 15,00 | | 10,0 (66,67%) |
| 2.9 | Размещение обучающе-предупредительной информации для населения в СМИ, материалов для обучающихся и их родителей (законных представителей) на сайтах образовательных организаций | | Во всех образовательных организациях города (общеобразовательных, дошкольных, учреждениях дополнительного образования) на официальных сайтах есть раздел «Безопасность»/»Дорожная безопасность», где размещены Паспорта дорожной безопасности учреждений, схемы безопасного маршрута, рекомендации, консультации для детей и родителей.Например, на сайте МБОУ "СОШ № 28" размещены: паспорт дорожной безопасности, маршрут "Дом - школа - дом", методические рекомендации,, листовки "В школу - по безопасной дороге", "Будь особенно внимательным, когда обзору мешает препятствие", "Юному пешеходу".  На сайте МБДОУ "Детский сад № 128" размещены следующие материалы: паспорт дорожной безопасности, «Использование световозвращающих элементов на одежде детей», «Рекомендации родителем по обучении детей ПДД», «Использование детских удерживающих устройств при перевозке детей до 12-летнего возраста», «Перевозка детей в автомобиле», «Правила перевозки детей в автотранспорте», "Световозвращающие элементы как средство профилактики ДДТТ", "Светоотражающие элементы".  На сайте МБОУ «СОШ № 17» размещены следующие материалы: план работы школы по обеспечению безопасности дорожного движения на 2019-2020 уч. год, Правила управления мототранспортом, «Световозвращающие брелки», Безопасный маршрут в школу, Информация о следовании по обочине пресечению проезжей части, при пересечении дороги по регулируемому и нерегулируемому пешеходному переходу…  На сайте МБДОУ «Детский сад № 45» размещены следующие материалы: Паспорт дорожной безопасности, «Использование световозвращающих элементов на одежде детей», «Рекомендации родителем по обучении детей ПДД», «Использование детских удерживающих устройств при перевозке детей до 12-летнего возраста», «Перевозка детей в автомобиле», «Правила перевозки детей в атотранспорте».  Информация на сайтах регулярно обновляется. | | ДСП, ОГИБДД | | | Муниципальный бюджет | 0 | | 0 |
| 2.10 | Организация деятельности по изготовлению и размещению на территории города Кургана, баннеров, пропагандирующих соблюдение ПДД | | Мероприятие исполняет ОГИБДД УМВД России по г.Кургану. Изготовлено 5 тематических баннеров. В настоящее время рассматривается вопрос о месте размещения социальной рекламы. | | ДСП  ОГИБДД | | | Муниципальный бюджет | 150,0 | | 50,0 (33,3%) |
| 2.11 | Организация и поздравление сотрудниками ГИБДД России по городу Кургану в памятные даты «День инвалида», «День ребенка» и в преддверии новогодних праздников «Полицейский дед Мороз» водителей, детей, пешеходов. | | Мероприятия организуются сотрудниками ОГИБДД УМВД России по г. Кургану в соответствии с календарными праздниками. | | ДСП  ОГИБДД | | | Муниципальный бюджет | 25,0 | | 25,0 (100%) |
| **3. Повышение уровня безопасности при организации пассажирских перевозок** | | | | | | | | | | | |
| Организация и проведение конкурсов среди организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих пассажирские перевозки, на допуск к работе на муниципальной маршрутной сети города Кургана | | За 2019 года был проведено 2 конкурса среди организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих пассажирские перевозки, на допуск к работе на муниципальной маршрутной сети города Кургана. | | | | МКУ «Транспортное управление» | | - | 0 | 0 | |
| Проведение комиссионных обследований маршрутов городского пассажирского транспорта общего пользования с последующим обобщением причин недостатков в содержании дорог (два раза в год) | | Сезонное обследование состояния УДС проводилось 28-29 мая. Заключение комиссии: техническое состояние проезжих частей улиц и дорог города для эксплуатации автобусных маршрутов – удовлетворительное. Ремонту подлежит 534394,5 м2 автомобильных дорог общего пользования местного значения.  Обследование технического состояния мостов и путепроводов города Кургана проводилось 6-10 июня. Заключение комиссии: техническое состояние мостов и путепроводов города Кургана для эксплуатации автобусных маршрутов – удовлетворительное | | | | МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства города Кургана»,  МКУ «Транспортное управление» | | - | 0 | 0 | |
| Проведение оптимизации муниципальной маршрутной сети города Кургана, повышение доли низкопольных автобусов городского типа в общем парке городского пассажирского транспорта общего пользования | | Оптимизация муниципальной маршрутной сети города Кургана не проводилась. Введено 4 автобуса с низким расположением пола. | | | | МКУ «Транспортное управление» | | - | 0 | 0 | |
| Проведение проверок организации профилактической работы в пассажирских автотранспортных предприятиях города Кургана | | В целях устранения недостатков, связанных с несоблюдением установленных правил БДД, нарушениями правил перевозки пассажиров и культуры обслуживания пассажиров, в адрес перевозчиков МКУ «Транспортное управление» направлено 43 уведомления, 524 регистрационные карты, 588 рапортов. | | | | Департамент развития городского хозяйства | | - | 0 | 0 | |
| Организация и проведение конкурсов среди организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих пассажирские перевозки:  - на лучшего перевозчика;  - лучший экипаж городского пассажирского транспорта общего пользования | | В октябре 2019 г. подведены итоги конкурсов на лучшего Перевозчика муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории города Кургана и экипажи образцового обслуживания пассажиров. | | | | МКУ «Транспортное управление» | | Бюджет города Кургана | 200,00 | 200,00 | |
| ИТОГО: | | | | | | | | | 4 102,8 | 3 590,4 | |

Оценка целевых индикаторов муниципальной программы

«Повышение безопасности дорожного движения в городе Кургане» за 2019 год.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Значение целевого индикатора | | | Оценка, баллы |
| Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | Отклонение, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Количество лиц погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | Чел. | 38 | 19 | 50 | 4 |
| Количество детей погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | Чел. | 2 | 0 | 100 | 4 |
| Снижение транспортного риска (количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 10 тыс. транспортных средств) | Чел./10 тыс. ТС | 3,4 | 0,475 | 13,97 | 3  4 |
| Снижение социального риска (количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 100 тыс. транспортных средств) | Чел./100 тыс. ТС | 11,9 | 6,03 | 50,67 | 4 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | 11 |

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы следует вывод:

-эффективность повысилась по сравнению с предыдущим годом.

Динамика значений целевых индикаторов муниципальной программы

«Повышение безопасности дорожного движения в городе Кургане»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора | | Ед. изм. | | Фактическое значение индикатора по годам реализации муниципальной программы по итогам реализации муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в городе Кургане» | | | Темп роста (снижения) значения индикатора в отчетном году по сравнению с предыдущим годом, % | Плановое значение индикатора в последний год реализации муници-пальной программы |
| 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |  |  |
| Количество лиц погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | | чел. | | 28 | 36 | 19 | Снижение на 52,77 | 36 |
| Количество детей погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | | чел. | | 3 | 3 | 0 | Снижение на 100 | 2 |
| Снижение транспортного риска (количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 10 тыс. транспортных средств) | | чел. | | 2,4 | 2,8 | 0,475 | Снижение на 16,96 | 3,2 |
| Снижение социального риска (количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 100 тыс. транспортных средств). | | чел. | | 8,6 | 27,7 | 6,03 | Снижение на 21,77 | 11,7 |
|  |  | |  | | | | | |

Оценка эффективности муниципальной программы

«Повышение безопасности дорожного движения в городе Кургане» за отчетный 2019 год.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Итоговая сводная оценка (баллы) | Вывод об эффективности муниципальной программы | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |
| 1 | Повышение безопасности дорожного движения в городе Кургане. | Положительное значение (0 и более). | Итоговый результат оценки эффективности реализации муниципальной программы составляет 11 баллов: эффективность повысилась по сравнению с предыдущим годом. | Необходимо продолжить работу в данном направлении в рамках муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в городе Кургане». |

Информация о выполнении мероприятий муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в городе Кургане» за 2019 год по состоянию на 20.12.2019 г. прилагается.